                [image: image15.jpg]



  REPUBLIKA HRVATSKA

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

[image: image16.jpg]


  GRAD SENJ 
Obala dr. F.Tuđmana 2

Tel: 053 881 162; Fax: 053 881 119

e-mail: grad-senj@gs.htnet.hr

Nacrt-Plan gospodarenja otpadom Grada Senja za razdoblje 2016.-2022.g.


                [image: image23.png]



  REPUBLIKA HRVATSKA

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA                                                      -NACRT-
[image: image2.jpg]


  GRAD SENJ 

Obala dr. F.Tuđmana 2
KLASA:

URBROJ:
PLAN GOSPODARENJA OTPADOM 
GRADA SENJA
za razdoblje 2016.-2022. g.
[image: image3.png]SiciBireo®




OTPAD NE BACATI

Senj, rujan 2015.g.
SADRŽAJ
21.
UVOD


42.
POJMOVI VEZANI UZ GOSPODARENJE OTPADOM


83.
ANALIZA I OCIJENA STANJA I POTREBA GOSPODARENJU OTPADOM UKLJUČUJUĆI OSTVARIVANJE CILJEVA


113.1.
Lista propisa iz područja zaštite okoliša i gospodarenja otpadom


134.
OSNOVNI PODACI O GRADU SENJU


134.1.
Položaj


144.2.
Analiza,ocjena stanja i potreba u sustavu gospodarenja otpadom na   području  Grada Senja uključujući ostvarivanje ciljeva


144.3.
Analiza postupanja sa otpadom-sakupljanje otpada


164.4.
Analiza stanja- prikupljanje i odvoz otpada


185.
PREGLED POSTOJEĆEG STANJA


185.1.
Opis postojećeg stanja sakupljanja, prijevoza i zbrinjavanja otpada


185.2.
Količine otpada


195.2.1.   Projekcija količina otpada


226.
POSTOJEĆE GRAĐEVINE ZA GOSPODARENJE OTPADOM


237.
LOKACIJE ONEČIŠĆENE OTPADOM


278.
MJERE ZA OSTVARIVANJE CILJEVA PLANA GOSPODARENJA OTPADOM


278.1.
Koncept cjelovitog sustava gospodarenja otpadom


298.2.
Sprečavanje nastanka otpada


318.3.
Edukacija i informiranje javnosti


318.3.1. Ciljevi


318.3.2. Ciljne skupine


328.3.3. Prijedlog mjera za ostvarivanje postavljenih ciljeva


339.
OPĆE   MJERE   ZA GOSPODARENJE OTPADOM,     OPASNIM  OTPADOM I POSEBNIM KATEGORIJEMA OTPADA


369.1.
Gospodarernje opasnim otpadom


369.2.
Gospodarenje posebnim kategorijama otpada


399.3.
Mjere prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada


409.4.
Mjere odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla, tekstila i plastike te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada


409.4.1 Reciklažni otoci i pojedinačni kontejneri-posude


419.4.2. Posude za odvojeno skupljeni otpad u kućanstvima


419.4.3.  Reciklažno dvorište


429.4.4. Skupljanje glomaznog otpada iz domaćinstva


4710.
POPIS PROJEKATA VAŽNIH ZA PROVEDBU ODREDBI PLANA


4710.1.
Izvori financiranja


4810.2.
Financijska sredstva potrebna za realizaciju Plana


4911.
ROKOVI I NOSITELJI IZVRŠENJA PLANA


4911.1.
Terminski plan realizacije aktivnosti predviđenih ovim Planom


4911.2.
Izvršenje plana


5011.3.
Popis odgovornih za provedbu pojedinih aktivnosti ovog Plana


212.
POPIS PRILOGA:


212.1.
Shematski prikaz reciklažnog dvorišta Senj


312.2.
Shematski prikaz kompostane Sveti Juraj


412.3.
Shematski prikaz gospodarenja otpadom u gradu Senju


512.4.
Shematski prikaz transportne  udaljenost u sustavu gospodarenja otpadom


613.
POPIS TABLICA


714.
POPIS SLIKA




1. UVOD
Gospodarenje otpadom je jedno od najzahtjevnijih područja zaštite okoliša, te zahtijeva prioritetno rješavanje i usklađivanje sa standardima Europske unije (EU). Pravno područje gospodarenja otpadom uređeno je Zakonom o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13), međunarodnom Konvencijom o kontroli prekograničnog prometa opasnim otpadom i njegovom odlaganju - Baselska konvencija (NN - Međunarodni ugovori, 3/94), Pravilnikom o gospodarenju otpadom (NN23/14) i više podzakonskih propisa koji reguliraju postupanje s posebnim kategorijama otpada.
U skladu s legislativom, gospodarenje otpadom čini skup aktivnosti, odluka i mjera usmjerenih na sprječavanje nastanka otpada, smanjivanje količina otpada i/ili njegovih štetnih utjecaja na okoliš, skupljanje, prijevoz, oporabu, te nadzor nad tim djelatnostima i skrb za zatvorena odlagališta na gospodarski učinkovit i po okoliš prihvatljiv način.
Strategija gospodarenja otpadom Republike Hrvatske (NN, 130/05) kao planski dokument propisala je smjernice, a Zakonom o održivom gospodarenju otpadom propisuje obvezu izrade planova gospodarenja otpadom kao jedan od provedbenih dokumenata Strategije.
Prema članku 21. Zakonom o održivom gospodarenju otpadom Plan gospodarenja otpadom jedinice lokalne samouprave, treba sadržavati (citat):
1. analizu, te ocjenu stanja i potreba u gospodarenju otpadom na području jedinice lokalne samouprave, odnosno Grada Zagreba, uključujući ostvarivanje ciljeva,
2. podatke o vrstama i količinama proizvedenog otpada, odvojeno sakupljenog otpada, odlaganju komunalnog i biorazgradivog otpada te ostvarivanju ciljeva,
3. podatke o postojećim i planiranim građevinama i uređajima za gospodarenje otpadom te statusu sanacije neusklađenih odlagališta i lokacija onečišćenih otpadom,
4. podatke o lokacijama odbačenog otpada i njihovom uklanjanju,
5. mjere potrebne za ostvarenje ciljeva smanjivanja ili sprječavanja nastanka otpada,
uključujući izobrazno-informativne aktivnosti i akcije prikupljanja otpada,
6. opće mjere za gospodarenje otpadom, opasnim otpadom i posebnim kategorijama otpada,
7. mjere prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada,
8.
mjere odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla i plastike te krupnog
    (glomaznog) komunalnog otpada,
9.
popis projekata važnih za provedbu odredbi Plana,
10.
organizacijske aspekte, izvore i visinu financijskih sredstava za provedbu mjera
gospodarenja otpadom,
11.
rokove i nositelje izvršenja Plana.
Ovaj Plan gospodarenja otpadom Grada Senja za razdoblje od 2016.-2022. godine usklađen je sa Strategijom i ostalim zakonskim dokumentima iz područja gospodarenja, a ujedno je usklađen i s okvirnom Direktivom EU-a o otpadu (2008/98/EC) koja se temelji na društvu usmjerenom na reciklažu, a koja postavlja prioritete:
· Sprječavanje nastajanja otpada
· Pripremu za ponovnu uporabu
· Recikliranje
· Ponovno korištenje (oporaba), npr. energetsko korištenje i dr
· Zbrinjavanje ostatnog otpada
Plan gospodarenja otpadom Grada Senja za razdoblje 2016.-2022. donosi se prema sljedećem postupku:
	
	Postupak donošenja Plana gospodarenja otpadom

	1.
	Grad Senj dužan je za prijedlog Plana gospodarenja otpadom ishoditi prethodnu suglasnost upravnog tijela jedinice područne (regionalne) samouprave nadležnog za poslove zaštite okoliša (nadležnog upravnog tijela) 

	2.
	Nadležno upravno tijelo izdaje prethodnu suglasnost ako utvrdi da je prijedlog Plana gospodarenja otpadom JLS usklađen sa odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom, propisa donesenih na temelju ovog Zakona i Plana

	3.
	Plan gospodarenja otpadom Grada Senja donosi Gradsko vijeće Grada Senja

	4.
	Plan gospodarenja otpadom Grada Senja donosi se za razdoblje od 6 godina, izmjene i dopune po potrebi.

	5.
	Plan gospodarenja otpadom Grada Senja objavljuje se u Službenom glasniku Grada Senja


Grad Senj dužan je prijedlog Plana prije njegova donošenja objaviti javnosti radi pribavljanja mišljenja, prijedloga i primjedbi, i to na sljedeći način:
1. Putem medija Grad Senj izvješćuje javnost o mjestu na kojem je nacrt Plana gospodarenja otpadom dostupan te o načinu i vremenu iznošenja mišljenja, prijedloga i primjedbi;
2. Rok u kojem javnost može iznositi primjedbe, prijedloge i mišljenja ne može biti kraći   od 30 dana od dana objave.
2. POJMOVI VEZANI UZ GOSPODARENJE OTPADOM
U ovom Planu u uporabi su pojmovi iz Zakona o održivom gospodarenju otpadom i Strategije gospodarenja otpadom Republike Hrvatske sa sljedećim značenjem:
»biološki razgradivi otpad« je otpad koji se može razgraditi biološkim aerobnim ili anaerobnim postupkom;
»biootpad« je biološki razgradiv otpad iz vrtova i parkova, hrana i kuhinjski otpad iz kućanstava, restorana, ugostiteljskih i maloprodajnih objekata i slični otpad iz proizvodnje prehrambenih proizvoda;
3.
»biorazgradivi komunalni otpad« je otpad nastao u kućanstvu i otpad koji je po prirodi i
sastavu sličan otpadu iz kućanstva, osim proizvodnog otpada i otpada iz poljoprivrede,
šumarstva, a koji u svom sastavu sadrži biološki razgradiv otpad;
»centar za gospodarenje otpadom« je sklop više međusobno funkcionalno i/ili tehnološki povezanih građevina i uređaja za obradu komunalnog otpada;
»gospodarenje otpadom« su djelatnosti sakupljanja, prijevoza, oporabe i zbrinjavanja i druge obrade otpada, uključujući nadzor nad tim postupcima te nadzor i mjere koje se provode na lokacijama nakon zbrinjavanja otpada, te radnje koje poduzimaju trgovac otpadom ili posrednik;
»građevina za gospodarenje otpadom« je građevina za sakupljanje otpada (skladište otpada, pretovarna stanica i reciklažno dvorište), građevina za obradu otpada i centar za gospodarenje otpadom. Ne smatra se građevinom za gospodarenje otpadom građevina druge namjene u kojoj se obavlja djelatnost oporabe otpada;
»građevni otpad« je otpad nastao prilikom gradnje građevina, rekonstrukcije, uklanjanja i održavanja postojećih građevina, te otpad nastao od iskopanog materijala, koji se ne može bez prethodne oporabe koristiti za građenje građevine zbog kojeg građenja je nastao;
»inertni otpad« je otpad koji ne podliježe značajnim fizikalnim, kemijskim i/ili biološkim promjenama;
»krupni (glomazni) komunalni otpad« je predmet ili tvar koju je zbog zapremine i/ili mase neprikladno prikupljati u sklopu usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i određen je naputkom iz članka 29. stavka 11. ovoga Zakona;
»komunalni otpad« je otpad nastao u kućanstvu i otpad koji je po prirodi i sastavu sličan otpadu iz kućanstva, osim proizvodnog otpada i otpada iz poljoprivrede i šumarstva;
»miješani komunalni otpad« je otpad iz kućanstava i otpad iz trgovina, industrije i iz ustanova koji je po svojstvima i sastavu sličan otpadu iz kućanstava, iz kojeg posebnim postupkom nisu izdvojeni pojedini materijali (kao što je papir, staklo i dr.) te je u Katalogu otpada označen kao 20 03 01;
»najbolje raspoložive tehnike« su najbolje raspoložive tehnike sukladno zakonu kojim se uređuje zaštita okoliša;
»neopasni otpad« je otpad koji ne posjeduje niti jedno od opasnih svojstava određenih Dodatkom III. ovoga Zakona;
»neusklađeno odlagalište« je odlagalište koje ne ispunjava uvjete propisane pravilnikom iz članka 104. Zakona o održivom gospodarenju otpadom i određeno je odlukom iz članka 26.stavka 6. istog zakona;
»obrada otpada« su postupci oporabe ili zbrinjavanja i postupci pripreme prije oporabe ili zbrinjavanja;
»odlagalište otpada« je građevina namijenjena odlaganju otpada na površinu ili pod zemlju (podzemno odlagalište), uključujući:
· interno odlagalište otpada na kojem proizvođač odlaže svoj otpad na samom mjestu proizvodnje,
· odlagalište otpada ili njegov dio koji se može koristiti za privremeno skladištenje otpada (npr. za razdoblje duže od jedne godine),
· iskorištene površinske kopove ili njihove dijelove nastale rudarskom eksploatacijom i/ili istraživanjem pogodne za odlaganje otpada
»odvojeno sakupljanje« je sakupljanje otpada na način da se otpad odvaja prema njegovoj vrsti i svojstvima kako bi se olakšala obrada i sačuvala vrijedna svojstva otpada;
»opasni otpad« je otpad koji posjeduje jedno ili više opasnih svojstava određenih Dodatkom III. ovoga Zakona;
»oporaba otpada« je svaki postupak čiji je glavni rezultat uporaba otpada u korisne svrhe kada otpad zamjenjuje druge materijale koje bi inače trebalo uporabiti za tu svrhu ili otpad koji se priprema kako bi ispunio tu svrhu, u tvornici ili u širem gospodarskom smislu. U Dodatku II.ovoga Zakona sadržan je popis postupaka oporabe koji ne isključuje druge moguće postupke oporabe;
»otpad« je svaka tvar ili predmet koji posjednik odbacuje, namjerava ili mora odbaciti. Otpadom se smatra i svaki predmet i tvar čije su sakupljanje, prijevoz i obrada nužni u svrhu zaštite javnog interesa;
»otpadna ulja« su mineralna ili sintetička ulja za podmazivanje ili industrijska ulja koja su postala neprikladna za uporabu za koju su prvobitno namijenjena, primjerice ulja iz motora s unutarnjim izgaranjem i ulja reduktora, ulja za podmazivanje, ulja za turbine i hidraulička ulja;
»ovlaštenik« je pravna ili fizička osoba - obrtnik kojem je prema ovom Zakonu dana suglasnost za sklapanje ugovora s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u vezi gospodarenja posebnom kategorijom otpada;
»ponovna uporaba« je svaki postupak kojim se omogućava ponovno korištenje proizvoda ili dijelova proizvoda, koji nisu otpad, u istu svrhu za koju su izvorno načinjeni;
»postupci gospodarenja otpadom« su: sakupljanje otpada, interventno sakupljanje otpada, priprema za ponovnu uporabu, priprema prije oporabe i zbrinjavanja, postupci oporabe i zbrinjavanja, trgovanje otpadom, posredovanje u gospodarenju otpadom, prijevoz otpada, energetska oporaba određenog otpada, sakupljanje otpada u reciklažno dvorište i privremeno skladištenje vlastitog proizvodnog otpada;
»priprema za ponovnu uporabu« su postupci oporabe kojima se proizvodi ili dijelovi proizvoda koji su postali otpad provjerom, čišćenjem ili popravkom, pripremaju za ponovnu uporabu bez dodatne prethodne obrade;
»problematični otpad« je opasni otpad iz podgrupe 20 01 Kataloga otpada koji uobičajeno nastaje u kućanstvu te opasni otpad koji je po svojstvima, sastavu i količini usporediv s opasnim otpadom koji uobičajeno nastaje u kućanstvu pri čemu se problematičnim otpadom smatra sve dok se nalazi kod proizvođača tog otpada;
»proizvodni otpad« je otpad koji nastaje u proizvodnom procesu u industriji, obrtu i drugim procesima, osim ostataka iz proizvodnog procesa koji se koriste u proizvodnom procesu istog proizvođača;
»proizvođač otpada« je svaka osoba čijom aktivnošću nastaje otpad i/ili koja prethodnom obradom, miješanjem ili drugim postupkom mijenja sastav ili svojstva otpada;
»reciklažno dvorište« je nadzirani ograđeni prostor namijenjen odvojenom prikupljanju i privremenom skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada;
»reciklažno dvorište za građevni otpad« je građevina namijenjena razvrstavanju, mehaničkoj obradi i privremenom skladištenju građevnog otpada;
»recikliranje« je svaki postupak oporabe, uključujući ponovnu preradu organskog materijala, kojim se otpadni materijali prerađuju u proizvode, materijale ili tvari za izvornu ili drugu svrhu osim uporabe otpada u energetske svrhe, odnosno prerade u materijal koji se koristi kao gorivo ili materijal za zatrpavanje;
»sakupljanje otpada« je prikupljanje otpada, uključujući prethodno razvrstavanje otpada i skladištenje otpada u svrhu prijevoza na obradu;
»skladištenje otpada« je privremeni smještaj otpada u skladištu najduže do godinu dana;
»sprječavanje nastanka otpada« su mjere poduzete prije nego li je tvar, materijal ili proizvod postao otpad, a kojima se smanjuju:
· količine otpada uključujući ponovnu uporabu proizvoda ili produženje životnog vijeka proizvoda,
· štetan učinak otpada na okoliš i zdravlje ljudi ili
· sadržaj štetnih tvari u materijalima i proizvodima.
»tehnološki procesi gospodarenja otpadom« (u daljnjem tekstu: tehnološki procesi) su određene funkcionalno-tehnološke cjeline gospodarenja otpadom kojima se opisuje materijalni tok otpada, a uključuju prikupljanje, prihvat, skladištenje, prethodno razvrstavanje i razvrstavanje, miješanje otpada, pakiranje, popravak, čišćenje, provjera budućeg proizvoda i u slučaju oporabe ili zbrinjavanja otpada tehnološke procese koje je odredio podnositelj zahtjeva za dozvolu za gospodarenje otpadom sukladno smjernicama;
»vlasnik otpada« je osoba koja je nositelj materijalnih i drugih prava i obveza u vezi otpada;
»zbrinjavanje otpada« je svaki postupak koji nije oporaba otpada, uključujući slučaj kad postupak kao sekundarnu posljedicu ima obnovu tvari ili energije. U Dodatku I. ovoga Zakona sadržan je popis postupaka zbrinjavanja koji ne isključuje druge moguće postupke zbrinjavanja otpada.
Kratice:
BAT
najbolja raspoloživa tehnologija (Best available technology)
EU
Europska unija
FZOEU
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
IPPC
integrirano sprječavanje i kontrola zagađenja (Integrated prevention pollution
control)
JLS
jedinica lokalne samouprave
KO
Komunalni otpad
MZOP
Ministarstvo zaštite okoliša i prirode
NN
Narodne novine
NPO
Neopasni proizvodni otpad
PO
Proizvodni otpad
ROO
Registar onečišćivača okoliša
3. ANALIZA I OCIJENA STANJA I POTREBA GOSPODARENJU OTPADOM UKLJUČUJUĆI OSTVARIVANJE CILJEVA
Pod pojmom zaštite okoliša podrazumijeva se zaštita voda i mora, tla i zraka. Zaštitom okoliša osigurava se cjelovito očuvanje kakvoće okoliša, očuvanje prirodnih zajednica, racionalno korištenje prirodnih izvora i energije što su osnovni uvjeti zdravog i održivog razvoja. Zaštita okoliša temelji se na Zakonu o zaštiti okoliša (NN 80/13).
Temelji politike gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj sadržani su u Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13), Strategiji gospodarenja otpadom Republike Hrvatske (NN 130/05), te Planu gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2007. do 2015. godine (NN 85/07, 126/10, 31/11).
A)  Zakonom o održivom gospodarenju otpadom utvrđuju se mjere za sprječavanje ili smanjenje opasnog djelovanja otpada na ljudsko zdravlje i okoliš na način smanjenja količina otpada u nastanku i/ili proizvodnji te se uređuje gospodarenje otpadom bez uporabe rizičnih postupaka po ljudsko zdravlje i okoliš, uz korištenje vrijednih svojstava otpada.
Sukladno stavku 1. članku 28.  Zakonu o održivom gospodarenju otpadom, jedinica lokalne samouprave dužna je na svom području osigurati:
	· 
	javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada, i biorazgradivog komunalnog otpada

	· 
	odvojeno prikupljanje otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada

	· 
	sprječavanje odbacivanja otpada na način suprotan ovom Zakonu te uklanjanje tako odbačenogotpada

	· 
	provedbu Plana

	· 
	donošenje i provedbu plana gospodarenja otpadom jedinice lokalne samouprave

	· 
	provođenje izobrazno-informativne aktivnosti na svom području i

	
	mogućnost provedbe akcija prikupljanja otpada

	· 
	osigurati provedbu navedenih obveza na kvalitetan, postojan i ekonomski učinkovit način u skladu s načelima održivog razvoja, zaštite okoliša i gospodarenja otpadom osiguravajući pri tom javnost rada

	· 
	sudjelovati u sustavima sakupljanja posebnih kategorija otpada sukladno propisu kojim se uređuje gospodarenje posebnom kategorijom otpada

	· 
	sudjelovati u sustavima sakupljanja posebnih kategorija otpada sukladno propisu kojim se uređuje gospodarenje posebnom kategorijom otpada

	· 
	JLS je obveznik plaćanja poticajne naknade za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada koji nastaje na području te JLS

	· 
	JLS dužna je u sklopu mrežne stranice uspostaviti i ažurno održavati mrežne stranice s informacijama o gospodarenju otpadom na svojem području

	· 
	dostavljati godišnje izvješće o provedbi Plana jedinici područne (regionalne) samouprave do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu i objaviti ga u svom službenom glasilu.


Prema stavku 1.članka  24. Zakonu o održivom gospodarenju otpadom najveća dopuštena masa biorazgradivog komunalnog otpada koja se godišnje smije odložiti na svim odlagalištima i neusklađenim odlagalištima u Republici Hrvatskoj u odnosu na masu biorazgradivog komunalnog otpada proizvedenog u 1997. godini iznosi:
	-
	    75 %, odnosno 567.131 tona do 31. prosinca 2013.

	· 
	50 %, odnosno 378.088 tona do 31. prosinca 2016.

	· 
	35 %, odnosno 264.661 tona do 31. prosinca 2020.




Također sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom otpad koji je određen da se smatra posebnom kategorijom otpada mora se odvajati na mjestu nastanka, odvojeno sakupljati i skladištiti u skladu s načinom propisanim propisom kojim se uređuje gospodarenje posebnom kategorijom otpada.
Do 1. siječnja 2015. Republika Hrvatska je putem nadležnih tijela osigurala odvojeno sakupljanje sljedećih vrsta otpada: papir, metal, plastika i staklo, električni i elektronički otpad, otpadne baterije i akumulatori, otpadna vozila, otpadne gume, otpadna ulja, otpadni tekstil i obuća i medicinski otpad, a do 1. siječnja 2020. minimalni udio ponovne uporabe i recikliranja papira, metala, plastike i stakla iz kućanstva iznosit će 50% od mase otpada.
Jedinica lokalne samouprave izvršava obvezu odvojenog prikupljanja problematičnog otpada, otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada na način da osigura funkcioniranje jednog ili više reciklažnih dvorišta, odnosno mobilne jedinice na svom području. Jedinica lokalne samouprave koja ima više od 1.500 stanovnika dužna je osigurati funkcioniranje najmanje jednog reciklažnog dvorišta i još po jedno na svakih idućih 25.000 stanovnika na svojem području.
B) Strategija gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj između ostalog predviđa sljedeće aktivnosti:
· postupno organiziranje središta gospodarenja otpadom s postrojenjima za obradu, odlagalištima i drugim sadržajima u Zagrebu i županijama, uz postupnu sanaciju i zatvaranje većine postojećih odlagališta
· sprječavanje ispuštanja otpada u jezera, rijeke i potoke
· centar za gospodarenje opasnim otpadom s mrežom sabirališta
· kontrolirane prioritetne tokove otpada
· visok stupanj sudjelovanja domaće industrije, opreme i usluga u projektima gospodarenja otpadom kao doprinos smanjivanju nezaposlenosti
· angažman domaćih i stranih partnera i kapitala na temelju nezavisnih studija opravdanosti i potporu zajedničkim ulaganjima na osnovi javnog i privatnog partnerstva na bazi IPPC - BAT tehnologije
· jačanje postojeće organizacije gospodarenja otpadom i osnivanje međuresorske koordinacije za gospodarenje otpadom, što bi osiguralo suradnju relevantnih ministarstava za pojedine tokove otpada
· edukaciju javnosti, stručnjaka i upravnih struktura: programi i aktivnosti za podizanje razine znanja trebaju imati razvojni, istraživački i djelatni pristup.
C) Plan gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj osnovni je dokument o gospodarenju otpadom u RH za razdoblje 2007. - 2015. godine.
Temeljni zadatak Plana u navedenom razdoblju je organiziranje provođenja glavnih ciljeva Strategije postavljene za razdoblje od 2005. do 2025. na području gospodarenja otpadom u RH,
i to:
· uspostava cjelovitog sustava gospodarenja otpadom
· sanacija i zatvaranje postojećeg odlagališta
· sanacija „crnih točaka" - lokacija u okolišu visoko opterećenih otpadom
· razvoj i uspostava regionalnih i županijskih centara za gospodarenje otpadom, s predobradom otpada prije konačnog zbrinjavanja ili odlaganja
· uspostava potpune informatizacije sustava gospodarenja otpadom.
Plan gospodarenja otpadom za razdoblje od 2007. do 2015. sadrži sljedeće:
· vrste količine i porijeklo otpada za koje treba osigurati gospodarenje
· uvjete gospodarenja posebnim kategorijama otpada
· razmještaj lokacija (mreža) građevina i uređaja za gospodarenje otpadom
· procjenu i moguće izvore sredstava potrebnih za provođenje ciljeva u gospodarenju otpadom.
Prema Planu gospodarenja otpadom RH za razdoblje od 2007. do 2015 udio otpada koji je potrebno izdvajati iz komunalnog otpada primarnim izdvajanjem do 2015. iznosi 23%.
Zakonodavni okvir RH

Zakonodavni okvir EU

Okvir za europsku politiku gospodarenja otpadom sadržan je u rezoluciji Vijeća EU-a o Strategiji gospodarenja otpadom (97/C76/01), koja se temelji na tada važećoj okvirnoj direktivi o otpadu (75/442/EEC) i drugim europskim propisima na području gospodarenja otpadom.

Postoje tri ključna europska načela:

· prevencija nastajanja otpada

· izdvojeno skupljanje i ponovna uporaba

· poboljšanje konačnog zbrinjavanja i nadzora.

Direktive EU-a za područje gospodarenja otpadom organizirane su u četiri »grupe« direktiva, ovisno o tome propisuju li:

· okvir gospodarenja otpadom (okvirna direktiva o otpadu i direktiva o opasnom otpadu)

· posebne tokove otpada (direktiva o ambalaži i ambalažnom otpadu, direktiva o zbrinjavanju otpadnih ulja, direktiva o otpadu iz industrije u kojoj se koristi titan-dioksid, direktiva o otpadnim vozilima, direktiva o mulju iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, direktiva o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi, direktiva o baterijama i akumulatorima koji sadrže određene opasne tvari, direktiva o zbrinjavanju polikloriranih bifenila i polikloriranih terfenila)

· pošiljke otpada, uvoz i izvoz otpada (uredba o nadzoru i kontroli otpreme otpada unutar područja, na području i s područja EU-a)

· građevine za obradu i odlaganje otpada (direktiva o odlagalištima, direktiva o spaljivanju otpada, direktiva o integriranoj prevenciji i kontroli onečišćenja).

Najvažnije europske direktive i aktovi u sektoru gospodarenja otpadom su:

· Direktiva 2008/98/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća o otpadu i ukidanju određenih direktiva (SL L 312, 22. 11. 2008.)

· Direktiva 2010/75/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća o industrijskim emisijama (integrirano sprječavanje i kontrola onečišćenja) (SL L 334, 17. 12. 2010.)

· Direktiva Vijeća 1999/31/EZ o odlaganju otpada (SL L 182, 16. 7. 1999.)

· Direktiva 2009/31/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o geološkom skladištenju ugljikovog dioksida i o izmjenama i dopunama Direktive Vijeća 85/337/EEZ, Direktiva

Europskoga parlamenta i Vijeća 2006/60/EZ, 2001/80/EZ, 2004/35/EZ, 2006/12/EZ,

2008/1/EZ i Uredbe (EZ-e) br. 1013/2006 (SL L 140, 5. 6. 2009.)

· Direktiva 2006/66/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 6. rujna 2006. o baterijama i akumulatorima i otpadnim baterijama i akumulatorima kojom se ukida Direktiva 91/157/EEZ (SL L 266, 26. 9. 2006.)

· Direktiva 2004/12/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća od 11. veljače 2004. koja izmjenjuje i dopunjuje Direktivu 94/62/EZ o ambalaži i ambalažnom otpadu (SL L 047 18/02/2004.)

· Direktiva 2000/53/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća od 18. rujna 2000. o otpadnim vozilima (SL L 269, 21. 10. 2000.)

· Direktiva 2012/19/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi (OEEO) (SL L 197, 24. 7. 2012.).

· Uredba (EZ-a) br. 1013/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o pošiljkama otpada (SL L 190, 12.7.2006.), kako je zadnje izmijenjena i dopunjena Uredbom Komisije (EU-e) br. 255/2013 kojom se, u svrhu prilagodbe znanstvenom i tehničkom napretku, dopunjuju prilozi I.C, VII. i VIII. Uredbe (EZ-a) br. 1013/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o pošiljkama otpada (SL L 79, 21.3.2013.)

· Odluka Komisije 2000/532/EZ koja zamjenjuje Odluku 94/3/EZ koja donosi popis otpada u skladu s člankom 1. točkom (a), Direktive Vijeća 75/442/EEZ o otpadu i Odluku Vijeća 94/904/EZ koja donosi popis opasnog otpada u skladu s člankom 1. stavkom 4., Direktive Vijeća 91/689/EEZ o opasnom otpadu (SL L 226,6.9.2000.)

· Odluka Komisije 2011/753/EU o uspostavi pravila i metoda izračuna za provjeru poštivanja ciljeva iz članka 11(2) Direktive 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 310, 25.11.2011.).

3.1. Lista propisa iz područja zaštite okoliša i gospodarenja otpadom
	PROPIS
	NARODNE NOVINE

	Zakon o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
	NN 107/03, 144/12

	Zakon o zaštiti okoliša
	NN 80/13, 153/13, 78/15

	Zakon o održivom gospodarenju otpadom
	NN 94/13

	Pravilnik o gospodarenju otpadom
	NN 23/14, 51/14

	Pravilnik o ambalaži i otpadnoj ambalaži 
	NN 88/15

	Odluka o područjima sakupljanja neopasne otpadne ambalaže
	NN 88/15

	Pravilnik o gospodarenju otpadnim gumama
	NN 40/06, 31/09, 156/09, 111/11, 86/13

	Pravilnik o gospodarenju otpadnim vozilima
	NN 136/06, 31/09, 156/09, 53/12, 86/13, 91/13

	Odluka o izmjenama naknada u sustavima gospodarenja otpadnim vozilima i otpadnim gumama
	NN 40/15

	Pravilnik o gospodarenju otpadnim uljima
	NN 124/06, 121/08, 31/09, 156/09, 91/11, 45/12, 86/13)

	Odluka o izmjeni naknade u sustavu gospodarenja otpadnim uljima
	NN 95/15

	Pravilnik o gospodarenju otpadnim baterijama i akumulatorima
	NN 133/06, 31/09, 156/09, 45/12, 86/13

	Pravilnik o gospodarenju otpadnim električnim i elektroničkim uređajima i opremom
	NN 74/07, 133/08, 31/09, 156/09, 143/12, 86/13

	Pravilnik o gospodarenju otpadnom električnom i elektroničkom opremom
	NN 42/14, 48/14, 107/14, 139/14

	Pravilnik o ograničavanju uporabe određenih opasnih tvari u električnoj elektroničkoj opremi
	NN 131/13, 16/14

	Pravilnik o znaku zaštite okoliša
	NN 70/08, 81/11

	Pravilnik o znaku zaštite okoliša Europske unije - EU Ecolabel
	NN 110/14

	Uredba o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada s katalogom otpada i listom opasnog otpada
	NN 50/05, 39/09

	Uredba o tvarima koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranim stakleničkim plinovima
	NN 90/14

	Uredba o dobrovoljnom sudjelovanju organizacija u sustavu za ekološko upravljanje i neovisno ocjenjivanje (EMAS)
	NN 77/14

	Uredba o gospodarenju otpadnom ambalažom
	NN 97/15 

	 Strategija održivog razvitka Republike Hrvatske
	NN 30/09

	Plan gospodarenja otpadom u RH za razdoblje 2007. - 2015. godine
	NN 85/07

	Izmjene i dopuna Plana gospodarenja otpadom u RH za razdoblje 2007.-2015. godine
	NN 126/10,31/11,46/15


4. OSNOVNI PODACI O GRADU SENJU 
4.1.  Položaj

Grad Senj je najveći grad obalnog djela Ličko-senjske županije koji pokriva 76 km jadranske obale. Površina Grada Senja je 658 km². Na području Grada Senja prema Popisu stanovnika iz 2011.godine nalazi se 27 naselja: Alan, Biljevine, Bunica, Crni Kal, Jablanac, Klada, Krasno, Krivi put, Lukovo, Melnice, Mrzli Dol, Pijavica, Podbilo, Prizna, Senj, Senjska Draga, Starigrad, Stinica, Stolac, Sveta Jelena, Sveti Juraj, Velike Brisnice, Veljun Primorski, Volarice , Vrataruša, Vratnik i Vrzići. Grad Senj je najveće naselje na njegovom području te njegovo, gospodarsko, kulturno i turističko središte. Kroz godine, Senj se razvio u najveću urbanu aglomeraciju na jadranskoj obali između Rijeke i Zadra. Prirodne karakteristike, geografski smještaj i povijesni razvoj omogućuju Senju određene komparativne prednosti u usporedbi s manje razvijenim područjima županije.
U gradu Senju živi više od polovice stanovništva sa područja Grada Senja.
Tablica 1: Broj stanovništva po naseljima  na području Grada Senja
	 
	[image: image1.jpg]


                  
                  UKUPAN  BROJ STANOVNIŠTVA, POPIS 2011.G. 

	1.
	Grad Senj
	7.182

	BROJ STANOVNIKA
 PO NASELJIMA NA PODRUČJU GRADA SENJA, 

	1.
	NASELJA
	

	2.
	Alan
	17

	3.
	Biljevine
	51

	4.
	Bunica
	85

	5.
	Crni Kal
	72

	6.
	Jablanac
	83

	7.
	Klada
	39

	8.
	Krasno
	476

	9.
	Krivi Put
	33

	10.
	Lukovo
	36

	11.
	Melnice
	57

	12.
	Mrzli Dol
	28

	13.
	Pijavica
	262

	14.
	Podbilo
	25

	15.
	Prizna
	45

	16.
	Senj
	4.810

	17.
	Senjska Draga
	85

	18.
	Starigrad
	15

	19.
	Stinica
	73

	20.
	Stolac
	41

	21.
	Sveta Jelena
	16

	22.
	Sveti Juraj
	599

	23.
	Velike Brisnice
	-

	24.
	Veljun Primorski
	70

	25.
	Volarice
	86

	26.
	Vrataruša
	11

	27.
	Vratnik
	59

	28.
	Vrzići
	8


Izvor: DZS, www.dzs.hr, popis stanovništva 2011.g. 
4.2.  Analiza,ocjena stanja i potreba u sustavu gospodarenja otpadom na 
 području  Grada Senja uključujući ostvarivanje ciljeva
Današnji se način postupanja sa komunalnim otpadom treba se postupno izmijeniti sukladno Izmjeni plana gospodarenja otpadom u RH za razdoblje 2007-2015 g. (NN.46/2015) u kojoj  Ličko-senjska županija nema Centra za odlaganje otpada. Sav otpad iz Ličko-senjske županije  koji neće biti  iskoristiv planira se odvoziti u Centre gospodarenja otpadom  u susjednim županijama Primorsko-goransku županiju, Zadarsku županiju i Karlovačku županiju. Konkretno,  Grad Senj će neiskoristiv otpad  u budućnosti odvoziti u Primorsko-goransku županiju u pretovarnu stanicu Novi Vinodolski, iz koje će se prevoziti u  Županijski centar za gospodarenje otpadom „Marišćina“.

Na području Grada Senja se nalazi Nacionalni Park Sjeverni Velebit i Park prirode Velebit što je izuzetno veliki potencijal, te je potrebno završiti sanaciju deponije „Sveti Juraj“ i dovršiti  sanaciju divljih odlagališta koja su većim djelom već sanirana. Osim što je  ovo područje bogato prirodnim ljepotama, Grad Senj se prostire na velikoj površini gdje živi mali broj stanovnika što  u odnosu na cijene zbrinjavanja otpada gospodarenje otpadom na ovim prostorima čini ekonomski neisplativim.
4.3.  Analiza postupanja sa otpadom-sakupljanje otpada

Danas se na  području  Grada Senja provodi   organizirani način prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada. Isti se zbrinjava odlaganjem na službeno odlagalište „Sveti Juraj" oko 10 kilometara udaljenom od Senja. Organizirano sakupljanje, odvoz i odlaganje otpada provodi Gradsko komunalno društvo SENJ d.o.o. koje ujedno i upravlja odlagalištem „Sveti Juraj".

Sakupljanje otpada u Gradu Senju je organizirano putem kontejnera od  5.000 litara i 1.100 litara. Kontejneri su postavljeni na javne površine i u njima se prikuplja isključivo miješani komunalni otpad. Sakupljeni otpad se po točno određenom rasporedu odvozi na zbrinjavanje vozilima za prijevoz otpada. U tablici 2. je dan broj kontejnera za prikupljanje otpada po naseljima.
Tablica 2. Evidencija broja i volumena spremnika za komunalni otpad po naseljima
	Broj posuda za komunalni otpad

	Naselje
	Kućanstva
	Posuda/kontejner
	Poslovni subjekt
	Posuda/kontejner

	SENJ
	1.273
	329 x 120 l
	203
	66 x 1.000 l

23 x 5.000 l

	SENJ VIKENDAŠI
	192
	  22 x 120 l
	
	

	SENJSKA DRAGA
	6
	
	2
	 2 x 1.000 l

 2 x 5.000 l

	ZAKOSA
	8
	
	
	

	ZAKOSA VIKENDAŠI
	30
	
	
	

	PLANIKOVAC
	5
	
	
	2 x 1.000 l

	PLANIKOVAC VIKENDAŠI
	25
	
	
	

	SVETI JURAJ
	212
	
	23
	12 x 1.000 l

  5 x 5.000 l

	SVETI JURAJ VIKENDAŠI
	134
	
	
	

	LUKOVO
	19
	
	
	  2 x 5.000 l

	LUKOVO VIKENDAŠI
	77
	
	
	

	JABLANAC
	54
	
	12
	12 x 1.000 l

  2 x 5.000 l

	JABLANAC VIKENDAŠI
	79
	
	
	

	MRŠIĆI
	8
	
	
	1 x 5.000 l

	MRŠIĆI VIKENDAŠI
	39
	
	
	

	KRASNO
	167
	
	18
	8 x 5.000 l

	KRASNO VIKENDAŠI
	15
	
	
	

	STARIGRAD
	106
	
	
	2 x 5.000 l

	DONJA KLADA
	143
	
	
	2 x 5.000 l

	STINICA
	540
	
	26
	2 x 1.000 l 

6 x 5.000 l

	MARINCI-GAVRANI
	9
	
	
	1 x 5.000 l


Izvor: Gradsko komunalno društvo SENJ d.o.o.
Na odlagalište „Sveti Juraj" se odlaže komunalni otpad iz kućanstava, te komunalni otpad   iz gospodarskih i komercijalnih subjekata i uslužne djelatnosti (trgovine, gospodarske tvrtke i zanatske radionice, škole, zdravstvene ustanove, uredi, turistički i ugostiteljski objekti i dr.), otpad s javnih površina (ulice, parkovi, šetališta) i glomazni otpad.
U Gradu Senju se je do 2015.g. djelomično   provodilo izdvojeno sakupljanje otpada, i to: otpadne gume u cijelosti (ovlašteni otkupljivač) PET ambalažu prikupljaju trgovački centri,  a papir se prikupljao djelomično početkom 2015.g. Grad Senj je uz pomoć Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost nabavio 25 zelenih otoka papir, staklo, metal, plastika, tekstil/ putem kojih se je intenziviralo prikupljanje otpada za oporabu plus 15 zelenih otoka iz vlastitih sredstava Grada Senja.
 Glomazni otpad se prikupljao dva puta godišnje u jesen i proljeće. 
4.4.  Analiza stanja- prikupljanje i odvoz otpada
Komunalni otpad s područja Grada Senja zbrinjava se odlaganjem na lokalnom odlagalištu, površine 3 000 m2, koje se nalazi na cesti Krasno, dva kilometra iznad primorskog naselja Sveti Juraj. Odlagalištem upravlja Gradsko komunalno društvo Senj d.o.o. Na predmetno odlagalište odvozi se otpad s područja čitavog grada Senja (658 km2). Odlagalište otpada nalazi se u Parku prirode „Velebit". Prosječno se godišnje na odlagalište odlaže oko 3 000 t otpada (dnevno u prosjeku oko 8,5 t otpada sa sezonskim oscilacijama:zima-ljeto). Otpad se odlaže u vododerinu  i prekriva se zemljom
Postojeće odlagalište i potrebno  je sanirati.
Odlagalište ima ogradu i protupožarni put te video nazor. Također nema prikupljanja procjednih voda kao niti bunara za otplinjavanje odlagališnog plina.

Odlagalište „Sveti Juraj" koristi se još od 1975. godina prošlog stoljeća i održava ga Gradsko komunalno društvo „Senj“ d.o.o.. Na lokaciji se nalazi pokretni  kontejner za djelatnike sa alatom, cisterna od 30m³ za vodu i pijesak (jalovina) za prekrivanje otpada. Za zastiranje otpada koriste se radni strojevi  Gradskog  komunalnog društva  SENJ d.o.o..

Postupak sanacije i zatvaranja ovog odlagališta otpočeo je 2005. godine i to izradom Idejnog rješenja sanacije postojećeg odlagališta s nastavkom rada do konačnog zatvaranja, te izradom Studije o utjecaju na okoliš ciljanog sadržaja sanacije i konačnog zatvaranja odlagališta s rokom korištenja do 2018.g. .
U ovom trenutku za zahvat sanacije odlagališta dobivena je potvrda Glavnog projekta KLASA:361-06/08-01/19, URBROJ:2125/1-14/4-09-02 od 25.11.2009.g., te Rješenje KLASA:UP/I-361-03/11-01/10, URBROJ:2125/1-08/4-11-02 od 28.12.2011.g. kojim se ostavlja na snazi. Navedena potvrda glavnog projekta je konzumirana. Temeljem ugovora o gradnji zaključenog 09.12.2013.g.Između Grada Senja i Hidraulicopa Senj. Ugovoreno izvođenje radova na sanaciji odlagališta neopasnog otpada s izgradnjom novih ploha-interna cesta A na k.č.br------------- čime je građevinska dozvola konzumirana i sijedi nastavak radova na sanaciji. 
Slika 1: Deponija Sveti Juraj

[image: image15.jpg]
Izvor: Gradsko komunalno društvo SENJ d.o.o.
[image: image16.jpg]Slika 2: Opremljenost deponije Sveti Juraj

Izvor: Gradsko komunalno društvo SENJ d.o.o.

Osnovna opremljenost odlagališta može se sažeti na sljedeći način: 
· Na ulazu u odlagalište postavljen je natpis sa imenom odlagatelja, vrstom odlagališta i radnim vremenom odlagališta.
· Na uočljivom mjestu na odlagalištu istaknut je plan postupaka za slučaj izvanrednog događaja.
· Protupožarna oprema
· Na ulazu u odlagalište postavljena je ograda  s video nazorom 
Slika 3: Opremljenost deponije Sveti Juraj
[image: image4.jpg]



Izvor:Ustanova za razvoj Grada Senja.

5. PREGLED POSTOJEĆEG STANJA
Predmet razmatranja ovog Plana o količinama, vrstama i sastavu otpada, odnosi se na područje Grada Senja.
Procjena količine komunalnog otpada i proizvodnog otpada sličnih svojstava komunalnom otpadu, na razmatranom području, bila je omogućena na temelju podataka kojima raspolaže Grad Senj i Gradsko komunalno društvo SENJ d.o.o., te iz postojećih statističkih podataka i ankete o količinama otpada provedene u 2013. i 2014. godini.
5.1. Opis postojećeg stanja sakupljanja, prijevoza i zbrinjavanja otpada

 Na području  Grada Senja provodi se organizirani način prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada. Komunalni otpad se zbrinjava odlaganjem na službeno odlagalište „Sveti Juraj",  
Obuhvatnost organiziranim skupljanjem i odvozom otpada na području Grada Senja iznosi 80%..
Tablica 3: Postavljene posude za komunalni otpad na području Grada Senja
	Broj posuda za komunalni otpad

	Posuda/kontejner
	Kućanstva
	Poslovni subjekti
	Naselja-br.

	80l
	
	
	

	120 l
	351 kom
	
	

	240 l
	
	
	

	1100 l
	62 kom
	32 kom
	

	5.000 l
	42 kom
	12 kom
	

	
	
	
	



Izvor: Gradsko komunalno društvo SENJ d.o.o.
Temeljem Odluke o komunalnom redu otpad se za kućanstva odvozi i ljeti i zimi –svakodnevno (osim nedjelje, blagdana i praznika), a za poslovne subjekte po potrebi.   Otpad se do odlagališta „Sveti Juraj“ dovozi vozilom za prijevoz otpada (smećar-specijalno namjensko vozilo i autopodizač- vozilo za prijevoz kontejnera). Otpad koji se dovozi na odlagalište razastire se i sabija strojem, te se prekriva inertnim materijalom (pijeskom).
Glomazni otpad prikuplja se besplatno dva puta godišnje (proljeće i jesen) u organiziranim akcijama, ali se i izdvaja iz komunalnog otpada i privremeno pohranjuje na odlagalištu gdje ga preša, te ga odvozi ovlaštena pravna osoba. 
5.2.  Količine otpada
Komunalni otpad 
Količina skupljenog miješanog komunalnog otpada u 2013. godini na području Grada Senja  iznosila je 3.083 tone.
Prema podacima o količini iz 2013. godine specifična količina komunalnog otpada koja se stvara po stanovniku na području Grada Senja iznosi 8.5 kg/st./dan.
Specifična količina = 8.5 kg/st/dan
 U količini miješanog komunalnog otpada je i  dio miješanog komunalnog otpada iz gospodarskih subjekata te realna specifična količina koju stalni stanovnik proizvede na području Grada Senja iznosi oko 8.5 kg po danu.

Tablica 4.  Količine skupljenog komunalnog otpada koji je odložen na odlagalištu     
„Sveti Juraj" u razdoblju od 2009. do 2014. Godine
	
	2009. g.
	2010.g.
	2011. g.
	2012. g.
	2013. g.
	2014.g.

	Komunalni otpad (tona)
	3.500
	3.376
	3.387
	3.234,50
	3.083
	3.057,75


Izvor: Gradsko komunalno društvo SENJ d.o.o.
Proizvodni otpad 
Prema podacima Gradskog komunalnog društva SENJ d.o.o. količina proizvodnog otpada sličnih karakteristika komunalnom otpadu koji je odložen na odlagalištu "Sveti Juraj", za 2013. godinu se procjenjuje na cca 50 tona. U nekim poduzećima, npr. benzinske crpke, zdravstvene ustanove i sl., javljaju se i manje količine opasnog otpada koji poduzeća skladište unutar svog kruga i rješavaju u suradnji s poduzećima koja se bave zbrinjavanjem takve vrste otpada.
Tablica 5.  Količine skupljenog proizvodnog otpada u razdoblju od 2009. do 2014. godine
	
	2009.g.
	2010.g.
	2011.g.
	2012. g.
	2013.g.
	2014.g.

	Proizvodni otpad (tona)
	57
	56
	55
	52
	50
	48


Izvor: Gradsko komunalno društvo SENJ d.o.o.
Odvojeno skupljeni otpad 
Na području Grada Senja se od početka 2015.g. otpad odvojeno skuplja  na zelenim otocima i to: papir, staklo, plastika, tekstil i metal. Tijekom 2015.g. na području postavljeno je  25  zelenih otoka od početka 2015.g. a do konca 2015.g. planira se postaviti još 15 zelenih otoka na području Grada Senja. 
5.2.1.   Projekcija količina otpada
Projekcija količina otpada rađena je za razdoblje do 2021. godine. Sav organizirano skupljen otpad s analiziranog područja odvozi se i odlaže na odlagalište „Sveti Juraj" do sanacije odlagališta 2018.g.. Nakon toga otpad će odvoziti do  pretovarne stanice u Novom Vinodolskom i Centra za gospodarenje otpada Marišćina u Rijeci.
Procjena količina otpada koja će nastajati na području Grada Senja u predstojećem razdoblju do 2021. godine, rađena je na temelju podataka o:
· obuhvatnosti organiziranim odvozom otpada od stanovništva u naseljima prema podacima iz 2014. godine
· podacima iz popisa stanovništva 2011. godine za Grad Senj
· procijenjenom prirodnom prirastu stanovništva
· procijenjenom povećanju životnog standarda
 U proračunu su korištene sljedeće pretpostavke:
· da se broj stanovnika na razmatranom području neće bitno mijenjati, i da će se do 2022.g. nastaviti trend stagnacije
· da se na razmatranom području prosječna obuhvatnost organiziranim odvozom otpada ne će mijenjati i bit će gotovo 100 %
· da će specifična količina komunalnog otpada koju dnevno proizvede stalni stanovnik Grada Senja rasti po prosječnoj godišnjoj stopi od oko 0,3%
· da će ukupna količina stvorenog komunalnog otpada rasti po prosječnoj godišnjoj stopi od oko 0,3 %
· da će udio odvojeno sakupljenih komponenti komunalnog otpada (biootpada, papira i kartona, stakla, metala i plastike) iznositi u 2016. godini 23%, a do 1. siječnja 2022. minimalni udio ponovne uporabe i recikliranja papira, metala, plastike i stakla iz kućanstva iznosit će 50% od mase otpada
· za proizvodni neopasni otpad predviđa se smanjenje količine za odlaganje do 2022. godine po prosječnoj godišnjoj stopi od oko 1 %
U nastavku je tablični prikaz procijenjenog očekivanog kretanja godišnjih količina komunalnog i proizvodnog neopasnog otpada na području Grada Senja, do 2020. godine.
Tablica 6.  Prikaz očekivanog kretanja količina komunalnog i proizvodnog otpada s područja Grada Senja do 2021. godine 
	Godina
	Ukupno stvoreni komunalni otpad
	Neopasni proizvodni otpad (bez inertnog)
	Ukupno stvoreni otpad

	
	t/god
	t/god
	t/god

	2014.
	2.048.69
	1.009.06
	3.057,75

	2015.
	2.077,00
	1.023,00
	                       3.100,00

	2016.
	2.110,50
	1.039,50
	3.150,00

	2017.
	2.110,50
	1.039,50
	3.150,00

	2018.
	2.144,00
	1.056,00
	3.200,00

	2019.
	2.177,50
	1.072,50
	3.250,00

	2020.
	2.211,00
	1.089,00
	3.300,00

	2021.
	2.211,00
	1.089,00
	3.300,00

	2022.
	2.211,00
	1.089,00
	3.300,00

	Izvor: Gradsko komunalno društvo SENJ d.o.o


Obzirom da prema Planu gospodarenja otpadom RH za razdoblje od 2007. do 2015 udio odvajanja bio otpada, papira i kartona, stakla, metala i plastike iz komunalnog do 2015. iznosi 23% te da prema Zakonu o održivom gospodarenju otpadom do 1. siječnja 2020. minimalni udio ponovne uporabe i recikliranja papira, metala, plastike i stakla iz kućanstva iznosi 50% od mase otpada u nastavku se daje prikaz kretanja količina odvojeno skupljenog komunalnog otpada.
Tablica 7. Prikaz očekivanog kretanja količina odvojeno skupljenog komunalnog otpada područja Grada Senja do 2022. godine
	Godina
	Ukupno stvoreni KO
	Miješani komunalni i glomazni otpad
	Biorazgradivi KO (kuhinjski i vrtni)
	Papir/karton
	Plastika
	Staklo
	Metal
	Ukupno izdvojeno KO
	Udio odvojeno skupkjenog KO

	
	t/god
	t/god
	t/god
	t/god
	t/god
	t/god
	t/god
	t/god
	%

	2016.
	3.150
	150
	19,27
	192,75
	77,10
	77,10
	19,27
	2.614,50
	83%

	2017.
	3.150
	200
	21.25
	215
	86
	86
	21,25
	2.520
	80%

	2018.
	3.200
	250
	22,70
	227
	90,80
	90,80
	22,70
	2.496
	78%

	2019.
	3.250
	300
	25,63
	256,3
	102,5
	102,5
	25,63
	2.437
	75%

	2020. 
	3.300
	350
	35,3
	353
	141,2
	141,2
	35,3
	2.244
	68%

	2021.
	3.300
	350
	35,3
	353
	141,2
	141,2
	35,3
	2.244
	68%

	2022.
	3.300
	350
	35,3
	353
	141,2
	141,2
	35,3
	2.244
	68%


Izvor: Gradsko komunalno društvo SENJ d.o.o
6. POSTOJEĆE GRAĐEVINE ZA GOSPODARENJE OTPADOM
Komunalni otpad s područja Grada Senja zbrinjava se odlaganjem na lokalnom odlagalištu, površine 3 000 m2, koje se nalazi na cesti Krasno, dva kilometra iznad primorskog naselja Sveti Juraj. Odlagalištem upravlja Gradsko komunalno društvo SENJ d.o.o.. Na predmetno odlagalište odvozi se otpad s područja čitavog grada Senja (658 km2). Odlagalište otpada nalazi se u Parku prirode „Velebit". Prosječno se godišnje na odlagalište odlaže oko 3 500 t otpada (dnevno 9,6 t otpada).
Odlagalište je u fazi sanacije, a koristi se za odlaganje otpada do uspostave Centra za gospodarenje otpadom, nakon čega će se pristupiti zatvaranju.  
Ostale građevine za gospodarenje otpadom
Osim odlagališta otpada „Sveti Juraj" na području Grada Senja nema drugih građevina za gospodarenje otpadom.
7. LOKACIJE ONEČIŠĆENE OTPADOM
Prema podacima Grada Senja  na području Grada Senja , temeljem Plana sanacije divljih odlagališta otpada na području grada Senja postoje slijedeća nelegalna odlagališta otpada:
Tablica 8: Divlja odlagališta na području Grada Senja
	DIVLJA ODLAGALIŠTA NA PODRUČJU GRADA SENJA

	R.BR.
	LOKACIJA
	STATUS SANACIJE

	1.
	Odlagalište na ulazu u Krasno
	Sanirano

	2.
	Odlagalište uz Krivoputsku cestu
	Sanirano

	3.
	Odlagalište uz pristupnu cestu za naselje Starigrad
	Sanirano

	4.
	Odlagalište Draga Rača
	Sanirano

	5.
	Odlagalište iznad Trbušnjaka
	Nesanirano

	6.
	Odlagalište na završetku ulice Petra Kružića
	Nesanirano

	7.
	Odlagalište Dolac
	Nesanirano


Izvor: Grad Senj, Komunalno redarstvo
Sukladno odredbi članka 36. stavak 2. točka 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom obveza je Grada uspostava sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu.
Postojeća divljih odlagališta Komunalno redarstvo Grada Senja redovito prati i obilazi, dok svako divlje odlaganje otpada svi građani mogu dojaviti putem aplikacije koja je postavljena na stranicama Grada Senja http://www.senj.hr/ PRIJAVA NEPRPISANOG ODBAČENOG OTPADA.
Ukoliko građani primijete nepropisno odbačen otpad potrebno je popuniti priloženi obrazac i isti dostaviti na adresu komunalnog redarstva: komunalno.redarstvo@senj.hr . Obrazac koji je potrebno ispuniti nalazi se na stranicama Grada Senja http://www.senj.hr/ prijava nepropisanog odbačenog otpada-prijava komunalnog nereda.
Obrazac: Prijava komunalnog nereda
1. PODATCI O DOJAVITELJU (UNOS OVIH PODATAKA NIJE OBAVEZAN)
	IME I PREZIME:

	ADRESA:
	TELEFON:


2. PODACI O LOKACIJI I VRSTI KOMUNALNOG NEREDA
	ULICA I KUĆNI BROJ:

	OPISNO ODREĐENJE LOKACIJE KOMUNALNOG NEREDA:

	OPISNO ODREĐENJE VRSTE KOMUNALNOG NEREDA:

	VRIJEME NASTANKA DOGAĐAJA: 


3. PODACI O POČINITELJU
	IME I PREZIME:

	ADRESA:

	NAPOMENE KOJE MOGU POMOĆI U OTKRIVANJU POČINITELJA:


Prijave se u prvom redu odnose  na prijavu divljih odlagališta.


Komunalno redarstvo vrši redoviti obilazak područja Grada Senja, poradi utvrđivanja lokacija nepropisno odbačenog otpada, na lokacijama na kojima se utvrdi postojanje nepropisno odbačenog otpada komunalno redarstvo po službenoj dužnosti pokreće upravni postupak, sastavlja se zapisnik te izrađuje fotodokumentacija, daljnjom provedbom upravnog postupka pokušava se na temelju prikupljenih činjenica i informacija utvrditi počinitelj odnosno vlasnik nekretnine na kojem se nalazi nepropisno odbačeni otpad.

Na području Grada Senja, Komunalno redarstvo prilikom redovitog obilaska terena utvrdila je postojanje tri lokacije nepropisno odbačenog otpada:

Lokacija 1. Proširenje zu cestu, iznad naselja Trbušnjak, k.č.993/1, k.o. Senj

Lokacija 2. Završetak ulice Petra Kružića prema Biličevici, k.č. 560/1c, k.o. Krivi put

Lokacija 3. Krasno polje, naselje Dolac, k.č.3162, k.o. Krasno
LOKACIJA 1. Proširenje zu cestu, iznad naselja Trbušnjak, k.č.993/1, k.o. Senj
Slika 3: Nepropisno odložen otpad 

[image: image5.jpg]



Izvor: Komunalno redarstvo
ZEMLJIŠTE:  k.č. 993/1 K.O. Senj 
VLASNIK ZEMLJIŠTA: Grad Senj, Obala dr. Franje Tuđmana 2
VRSTA OTPADA: (1) Uglavnom građevinski otpad (cigle, kupe, rasuti od iskopa…), 


                     (2) manja količina mješovitog komunalnog otpada 
KOLIČINA OTPADA: (1) cca 2500 m3, (2) cca 10 m3.
LOKACIJA 2. Završetak ulice Petra Kružića prema Biličevici, k.č. 560/1c,  k.o. Krivi  put
Slika 4: Nepropisno odložen otpad

[image: image6.jpg]



Izvor: Grad Senj/Komunalno redarstvo
ZEMLJIŠTE:  k.č. 560/1c K.O. Krivi put 
VLASNIK ZEMLJIŠTA: Republika Hrvatska, Zagreb, Avenija Vukovar 220 
VRSTA OTPADA: (1) Uglavnom građevinski otpad (cigle, kupe, rasuti od iskopa…), 


          (2) manja količina mješovitog komunalnog otpada 
KOLIČINA OTPADA: (1) cca 500 m3, (2) cca 5 m3.
Slika 5: Nepropisno odložen otpad

LOKACIJA 3. Lokacija 3. Krasno polje, naselje Dolac, k.č.3162, k.o. Krasno
[image: image7.jpg]



Izvor: Grad Senj/Komunalno redarstvo
ZEMLJIŠTE:  k.č. 3162, K.O. Krasno 
VLASNIK ZEMLJIŠTA: Republika Hrvatska, Zagreb, Avenija Vukovar 220 
VRSTA OTPADA: Uglavnom mješoviti komunalni otpad.


          
KOLIČINA OTPADA: cca 25 m3
8. MJERE ZA OSTVARIVANJE CILJEVA PLANA GOSPODARENJA OTPADOM
8.1. Koncept cjelovitog sustava gospodarenja otpadom
Gospodarenje otpadom podrazumijeva sprječavanje i smanjivanje nastajanja otpada i njegovog štetnog utjecaja na okoliš, te postupanje s otpadom po dobrim gospodarskim načelima. Pod istim se podrazumijeva: skupljanje i prijevoz otpada, privremeno skladištenje te materijalna i biološka obrada odvojeno skupljenog otpadnog materijala. S iznimkom nekih specifičnih grupa otpada, poznavanjem količina i tokova otpada uz dobru organizaciju, izgrađene kapacitete građevina za skupljanje, predobradu ili obradu otpada moguće je realizirati efikasan sustav gospodarenja otpadom. Danas je takav sustav u gradu Senju slabo uspostavljen, pa je u narednom razdoblju potrebno uložiti dosta rada i financijskih sredstva kako bi se stanje unaprijedilo te uspostavio sustav gospodarenja otpadom kakav je ostvaren u zemljama EU-a.
Elementi sustava gospodarenja otpadom u Gradu Senju planirani su sukladno danas važećim propisima RH koji se odnose na tu djelatnost te smjernicama EU-a. Planirano unapređivanje Gospodarenja otpadom sagledava se kroz dva kriterija:
· zadovoljavanje najviših standarda zaštite okoliša koja nameće postojeća, ali i buduća zakonska regulativa (uključujući uvažavanje direktiva EU-a)
· tehničko-financijsku-ekološku opravdanost investicija imajući u vidu sadašnju cijenu zbrinjavanja otpada kao i buduću cijenu usluga, količine i strukturu otpada.
Tablica 9.: Shematski prikaz planiranog cjelovitog sustava gospodarenja otpadom               Grada Senja
	IZBJEGAVANJE

-   manji proizvodni otpad
-
proizvod s manje otpada
-   uporaba primjerenije ambalaže

	[image: image17.png]



	NEIZBJEGNUTI OTPAD

[image: image18.jpg]




	CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM
	[image: image19.jpg]



	VREDNOVANJE OTPADA

-
materijalna reciklaža i ponovna uporaba
-
biološka reciklaža i ponovna uporaba
-   energetska reciklaža i ponovna uporaba


Kvantitativni ciljevi
Prema zahtjevima, koji proizlaze iz Strategije gospodarenja otpadom RH, na području Grada Senja neophodno je u narednom razdoblju poduzeti odgovarajuće aktivnosti kako bi se postigli ciljevi iz tablica 10. i 11.
Tablica 10. Kvantitativni ciljevi za količine otpada prema Strategiji gospodarenja otpadom Republike Hrvatske
	Ciljevi
	Udio (mas %)/godina

	
	2005.
	2010.
	2015.
	2020.
	2025.

	Stanovništvo obuhvaćeno organiziranim sakupljanjem komunalnog otpada
	80
	99
	
	
	

	Količina   odvojeno   sakupljenog   i   recikliranoga komunalnog otpada
	6
	8
	12
	18
	25

	Količina obrađenoga komunalnog otpada
	2
	10
	20
	25
	30

	Količina odloženoga komunalnog otpada
	95
	80
	68
	58
	45

	Količina   odloženoga   biorazgradivog   komunalnog otpada od količine proizvedene 1995.
	95
	85
	75
	55
	35


Izvor: Strategija gospodarenja otpadom RH
Tablica 11.  Udio oporabe i recikliranja nekih vrsta otpada prema Strategiji gospodarenja otpadom Republike Hrvatske
	Otpad
	Rok
	Udio (mas %)

	
	
	Oporaba
	recikliranje

	Ambalažni otpad
	2010. 2015.
	  50 – 60
    65
	   25 – 45
   55 - 60

	Otpadna vozila
	2015. 2025.
	85
95
	80- 85

	e-otpad 4 kg/stan/god.
	2015.
	       70 – 80
	50 -80

	Otpadne gume vozila
	2010. 2015.
	70 - 80
    90
	   60 - 70
       70

	Otpadna ulja
	2010.
	           90
	-


Izvor: Strategija gospodarenja otpadom RH
Za što efikasniju i kvalitetniju provedbu primarnog odvajanja potreban je intenzivniji i sveobuhvatan nastavak edukacije i komunikacije s javnošću.
Centar za gospodarenje otpadom 
Prema definiciji iz Zakona o održivom gospodarenju otpadom Centar za gospodarenje otpadom je sklop više međusobno funkcionalno i/ili tehnološki povezanih građevina i uređaja za obradu komunalnog otpada (u nastavku:CGO)
U CGO-u se odvijaju različite aktivnosti vezane uz obradu otpada:
· prihvat, obrada sortiranog ili nesortiranog otpada;
· sakupljanje otpada koji se može ponovno uporabiti ili reciklirati te sakupljanje i daljnja predaja opasnog otpada;
· sakupljanje i distribucija otpada koji se može koristiti u druge svrhe;
· zbrinjavanje ostatnog otpada.
Provedbom ovog Plana u Gradu Senju planiraju se postići sljedeći ciljevi:
1. Povećanje nadzora toka otpada
2. Mjere izbjegavanja i smanjivanja otpada
3. Unapređivanje cjelovitog sustava gospodarenja otpadom
4. Edukacija i komunikacija s javnošću
5. Razvoj sustava odvojenog skupljanja „približavanjem mjestu nastanka, naročito komunalnog otpada"
6. Povećanje udjela odvojeno prikupljanog otpada
7. Unapređenje recikliranja i ponovne oporabe otpada
8. Obrada ostatnog otpada prije konačnog zbrinjavanja
9. Smanjivanje udjela biorazgradivog otpada koji treba odložiti
10. Postupno napuštanje odlaganja neobrađenog otpada (do 2018. godine)
11. Samoodrživo financiranje sustava gospodarenja komunalnim otpadom prema Zakonu o održivom gospodarenju otpadom
Provođenjem navedenih aktivnosti i mjera Grad Senj  zadovoljit će dugoročne kvantitativne ciljeve navedene u tabličnim prikazima 7./1.-2.
8.2. Sprečavanje nastanka otpada
Sprečavanje nastajanja otpada je hijerarhijski najvažnija mjera za rješavanje problema otpada. Provođenje mjera izbjegavanja i smanjivanja otpada izravno je povezano i ovisno o stalnoj i sustavnoj edukaciji i komunikaciji s javnošću. Međutim, i edukacija i komunikacija s javnošću, kao i mjere izbjegavanja i smanjivanja, tek sustavnim i dugoročnim djelovanjem omogućuju postizanje ciljeva.
Izbjegavanje i smanjenje otpada u praksi se vrlo teško postiže, ali treba tome težiti. Dio mjera za izbjegavanje i smanjenje otpada iznesene su u Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (članak 18).
Kako bi se ostvarili ciljevi smanjivanja ili sprječavanja nastanka otpada treba između ostalog vršiti:
· planiranje kojim se promiče učinkovita uporaba sirovina i resursa,
· promicanje istraživanja i razvoja na području postizanja čistijih tehnologija
· promicanje eko-dizajna
· pružanje informacija o tehnikama sprječavanja nastanka otpada s ciljem jednostavnije primjene najboljih dostupnih tehnika u industriji,organiziranje izobrazbe nadležnih tijela u pogledu uključivanja zahtjeva za sprječavanje nastanka otpada prilikom izdavanja dozvola
· uključivanje mjera za sprječavanje proizvodnje otpada u postrojenjima koja nisu obvezna ishoditi okolišnu dozvolu
· organiziranje kampanja za podizanje svijesti proizvođača i šire javnosti ili određenu kategoriju potrošača,
· organiziranje foruma potrošača/proizvođača ili sektorskih pregovora kako bi se relevantni poslovni ili industrijski sektori potakli na izradu vlastitih planova ili ciljeva sprječavanja nastanka
· promicanje provjerenih sustava za gospodarenje okolišem (EMS-a), uključujući EMAS i ISO 14001,
· ekonomske instrumente za odgovornije ponašanje potrošača prema okolišu u smislu kupnje proizvoda sa što manje ambalaže,
· promicanje znaka zaštite okoliša,
· davanje informacija proizvođačima i trgovcima na malo o sprječavanju nastanka otpada i dostupnosti proizvoda koji u manjoj mjeri utječu na okoliš,
· integraciju kriterija zaštite okoliša i sprječavanja nastanka otpada u postupcima javnih  nabava,
· promicanje ponovne uporabe i/ili popravka odgovarajućih isluženih proizvoda ili njihovih komponenata, posebice kroz obrazovne, gospodarske, logističke i druge mjere.
Prevencija nastajanja otpada i mjere za smanjivanje nastajanja otpada se odnose na procese ili mjesta nastajanja otpada u svim područjima djelovanja, a podrazumijevaju odgovarajuće postupke, odnosno promjene u proizvodnim ili uporabnim procesima u svrhu smanjivanja otpada po količini, obujmu i štetnim sastojcima.
Smanjenje količina otpada i opasnih svojstava otpada može se postići na više načina, a najvažniji su:
· sprječavanje nastajanja pojedinih vrsta i količina otpada
· sprječavanje da se u proizvod za tržište ugrađuju problematični sastojci
· sprječavanje miješanja raznih vrsta materijala pri proizvodnji novih roba za tržište, koji onemogućavaju da se otpadni materijal koristi za ponovnu upotrebu.
Prioritet svakog cjelovitog sustava gospodarenja otpadom treba biti sprječavanje nastanka otpada. Suština izbjegavanja nastanka otpada sadržana je u izreci: "Najbolji otpad je onaj, koji uopće ne nastane". Pod tim se podrazumijeva činjenica da otpad koji se izbjegne ne oštećuje čovjekovo zdravlje i okoliš i ne troše se sredstva za njegovu obradu (oporabu) i/ili zbrinjavanje. Korištenjem pogodnih načina proizvodnje i obrade, uvođenjem na tržište "povoljnih" vrsta proizvoda, te ekološki svjesnim ponašanjem krajnjih potrošača, mogu se smanjiti količine i štetnost otpada koji bi trebalo obraditi (oporabiti) i/ili zbrinuti. Prvi korak u realizaciji koncepta izbjegavanja nastanka otpada je izrada programa s mjerama za izbjegavanje nastanka otpada te načina njegovog provođenja što  bi trebao biti predmet zasebne  posebne cjelovite i provedive studije.
Osnovne mjere za izbjegavanje nastajanja otpada mogu se svesti na: Izbjegavanje otpada u proizvodnji
· razvoj tehnologije koja ne stvara otpad ili otpad smanjuje na najmanju moguću mjeru
· otpad koji se može ponovno koristiti vraćati u vlastitu proizvodnju
· ukoliko je to moguće, otpad upućivati na recikliranje i koristiti u drugim proizvodnim procesima
· proizvoditi robu koja nakon upotrebe ima manje otpada kojeg treba obraditi
· pri proizvodnji za tržište izbjegavati oblikovanje proizvoda s pretjeranom količinom i štetnosti otpada
· proizvod na tržište davati u najnužnijoj ambalaži, a da se time ne izbjegne konkurentnost
· koliko je to moguće proizvode ne pakirati u ambalažu koja služi za jednokratnu upotrebu, a nakon toga se odbacuje kao otpad
Ponašanje potrošača
· što više kupovati proizvode koji se mogu reciklirati
· pri kupovanju izbjegavaju robu u jednokratnoj ambalaži, odnosno da pri kupovanju robe preferirati povratnu ambalažu
· smanjenje korištenja plastičnih vrećica i slične ambalaže
Ostalo
· uspostaviti i provoditi novi sustav naplate skupljanja i odvoza otpada po količini i svojstvima, koji uključuje stimuliranje kućanstava/građana za odvojeno skupljanje korisnog i štetnog otpada
· utjecati na pravne osobe u vlasništvu Grada za primjenu mjera za izbjegavanje i smanjivanje nastajanja otpada u sklopu svojih djelatnosti
· djelotvorno upravljati materijalima i energijom.
8.3. Edukacija i informiranje javnosti

Za ostvarenje postavljenih razvojnih ciljeva potrebne su bitne promjene u socijalnom, gospodarskom i kulturnom smislu te stavljanje intelektualne, kreativne i djelatne izgradnje pojedinca u žarište interesa. U tom smislu odgoj i obrazovanje za gospodarenje otpadom i zaštitu okoliša, mora biti trajni proces koji podrazumijeva stjecanje potrebnih znanja, oblikovanje stavova i ponašanja, te pripremanje za odgovorno donošenje odluka uz razvijanje spremnosti svakog pojedinca za osobno djelovanje. Imajući pritom na umu temeljna ljudska prava - koja uključuju pravo na zdrav okoliš, pravo na informaciju te pravo na sudjelovanje u odlučivanju - ciljevi će biti lakše i brže dosegnuti ako javnost bude informirana i potaknuta na sudjelovanje u pitanjima gospodarenja otpadom, zaštite okoliša i održivog razvitka. Za učinkovito gospodarenje otpadom i zaštitu okoliša, u sklopu održivog razvitka, osnovni je preduvjet osobna promjena. Ovim Planom su obuhvaćeni ciljevi, ciljne skupine i predviđene mjere za realizaciju ciljeva.
8.3.1. Ciljevi

Zajednički cilj - Objedinjavanje mjera stalne i sustavne edukacije te komunikacije vezane uz gospodarenje otpadom na razini Grada Senja.
Promidžbeni cilj - Afirmiranje pravilnog postupanja s otpadom i zaštite okoliša kao načina življenja, odnosno stvaranje stava u javnosti o važnosti zaštite okoliša u okviru održivog razvitka te prepoznavanje njenih vrijednosti i uloge pojedinaca i svih društvenih skupina u tom kontekstu.
Sociološki cilj - Uključivanje i aktivno sudjelovanje uže i šire javnosti, tj. svih relevantnih čimbenika, u ostvarivanju ciljeva gospodarenja otpadom i upravljanja mjerama za okoliš radi postizanja ciljeva održivog razvoja.
Kratkoročni cilj podrazumijeva osvješćivanje i senzibiliziranje javnosti (različitih društvenih skupina) za probleme otpada i okoliša te njeno motiviranje za sudjelovanje u njihovom rješavanju.
Dugoročni cilj podrazumijeva osposobljavanje javnosti za sudjelovanje u procesima odlučivanja,kako bi ona postala partnerom u rješavanju ključnih problema okoliša.
8.3.2. Ciljne skupine
Komunicirati treba s građanima svih dobnih skupina, ali tako da se prethodno utvrde pojedine ciljne skupine. Isto je potrebno da se svakoj skupini upute one poruke koje su primjerene njenim osobinama i koje će ona razumjeti.
Vodeći računa o navedenom, ciljne skupine strukturirane sa stajališta provedbe plana mogu biti:
· građani Grada Senja
· mali i veliki proizvođači proizvodnog otpada
· građani koje živi u neposrednoj blizini odlagališta otpada ili neke druge građevine za gospodarenje otpadom koja se tek treba izgraditi
· gospodarstvo
· stručnjaci različitih profila
· znanstvene ustanove
· odgojno-obrazovne ustanove
· sredstva javnog informiranja
· nevladine udruge
· političke stranke
· financijske ustanove
· mogući budući investitori
· osobe koje utječu na stvaranje javnog mišljenja i dr.
8.3.3. Prijedlog mjera za ostvarivanje postavljenih ciljeva

Provoditi sustavnu i trajnu edukaciju po horizontalnoj i vertikalnoj liniji društva, odnosno odgoj/obrazovanje svih društvenih skupina. Pritom je posebno važno sustavno i cjelovito osposobljavati djelatnike lokalne uprave i samouprave i pravnih osoba u vlasništvu Grada Senja za donošenje razvojnih odluka vezanih uz gospodarenje otpadom, zaštitu okoliša i održivi razvoj te za kvalitetno komuniciranje s javnošću u procesima odlučivanja.

Razvijati programe izobrazbe za sve ciljne skupine te istraživati najdjelotvornije metode u odgoju i obrazovanju za okoliš i primjenjivati ih.

Provoditi trajnu komunikaciju s javnošću te u tom smislu cjelovito, točno i pravodobno informirati o stanju okoliša i svim aktivnostima, kao i učincima na području gospodarenja otpadom, zaštite okoliša i održivog razvoja.

Provoditi kontinuiranu promidžbu s ciljem smanjivanja nastajanja otpada u proizvodnji i potrošnji, koristiti medije za prijenos pouzdanih informacija i ključnih poruka o pitanjima vezanim uz održivi razvoj.

Osigurati jedinstveno koordinirano i kontinuirano promicanje zaštite okoliša posredstvom uprave Grada Senja.
· Podržavati praćenje svjetskih i vlastitih iskustava.
· Redovito pripremati internetske informacije, letke, knjige, i druge oblike komuniciranja o problemima s otpadom u Gradu Senju, pri čemu treba biti prisutan aktivni pristup koji polazi od pravovremenog uključivanja građana i drugih proizvođača otpada u rješavanje tih problema.
· Osiguravati sredstva za provedbu predviđenih aktivnosti prema godišnjem planu.
9. OPĆE   MJERE   ZA GOSPODARENJE OTPADOM,     OPASNIM  OTPADOM I POSEBNIM KATEGORIJEMA OTPADA
U Gradu Senju nakon zatvaranja deponije „Sveti Juraj“ planira se odvoz smeća u Centar za gospodarenje otpadom „Marišćina“ te napuštanje odlaganja neobrađenog ostatnog otpada, a u planu je daljnje unapređivanje odvojenog sakupljanja otpada, recikliranja i oporabe pojedinih vrsta otpada kombiniranjem termičke, biološke i mehaničke obrade i odlaganja obrađenog otpada, kako zbog prilagodbe normama EU-a, tako i radi zaštite okoliša i zdravlja ljudi. Planirani cjelovit i održivi sustav gospodarenja otpadom najbolje je dostupno rješenje za sve vrste otpada.

Županijski centar za gospodarenje otpadom Marišćina središnji je dio integralnog sustava gospodarenja otpadom u Primorsko-goranskoj županiji. Uz centar, sustav će obuhvaćati postrojenje za mehaničko-biološku obradu nesortiranog komunalnog otpada i pretovarne stanice na Cresu, Krku i Rabu te u Novom Vinodolskom i Delnicama. 
Lokacija Marišćina nalazi se desetak kilometara sjeverno od Rijeke u Općini Viškovo, na visini između 463 i 515 metara nad morem, uz prometnicu Marčelji-Rupa (tzv. "Petrolejska cesta"). Izabrana je kao lokacija za prihvat, obradu i trajno odlaganje nesortiranog komunalnog i neopasnog proizvodnog otpada s cijelog područja PGŽ i dijela LSŽ.
ŽCGO Marišćina će obuhvatiti površinu od 42,5 ha, a činit će ga: 
· radna zona (5,5 ha), 
· odlagališni prostor (21,0 ha), 
· interne i vanjska prometnica (2,4 ha), 
· vatrozaštitni pojas (2,1 ha), 
· zaštitna zona širine 50 m (11,5 ha). 
ŽCGO Marišćina će omogućiti: 
· prihvat sortiranog i nesortiranog otpada, 
· mehaničko-biološku obradu otpada 
· odlaganje ostatnog dijela sa što manjim udjelom organske tvari, 
· smanjenje količine odloženog otpada na manje od 35% ulazne mase, 
· obradu tekućih i plinovitih ostataka na odgovarajućim instalacijama, 
· obradu neopasnog industrijskog otpada. 
Za određene vrste otpada koriste se različiti postupci sakupljanja ili predobrade i obrade s ciljem potpunog izbjegavanja ili što je moguće većeg smanjenja količina ostatnog otpada. Budući da je u gospodarenje otpadom potrebno uložiti velika financijska sredstva, treba težiti da otpada bude manje po masi i volumenu, te da se zbog ograničene dostupnosti energije i sirovina iz otpada iskoristi sve što je ekonomski isplativo („otpad nije smeće").
Odvajanje tokova otpada na mjestu nastanka omogućuje da se korištenje najbolje dostupne tehnologije provodi uz prihvatljive troškove.
Najbolje raspoložive tehnologije (NRT ili engl. BAT) u zbrinjavanju krutog komunalnog otpada su one koje postižu najbolje učinke u smanjenju količina otpada koje je potrebno zbrinuti odlaganjem otpada, iskorištavanju energije otpada i odlagališnog plina te smanjenju emisija u zrak. Najčešće se primjenjuju sljedeće tehnologije s pripadajućim objektima:
· mehanička obrada krutog otpada (MO).
· biološka obrada odvojeno skupljenog biorazgradivog (zelenog) otpada s javnih površina te biorazgradivog otpada iz kućanstava
Dakle, cjeloviti sustav gospodarenja otpadom mora biti usklađen s važećim propisima zaštite okoliša, a što uključuje sustave i objekte za izdvojeno skupljanje i predobradu određenih vrsta otpada.
U tabličnom prikazu 8./1 dane su grupe otpada, mogući način sakupljanja, mogući načini obrade i smjernice njihova vrednovanja u cjelovitom sustavu gospodarenja otpadom.
Tablica 12.: Mogući načini sakupljanja i obrade te smjernice za postupanje s pojedinim grupama otpada
	VRSTA OTPADA
	Mjesto/način sakupljanja
	Mjesto/način obrade
	Vrednovanje

	Komunalni otpad
	CGO
	Odvajanje
	Materijalno

	
	
	
	Biološko

	
	
	
	Energetsko

	
	
	Odlaganje
	

	Građevni otpad i otpad od rušenja
	Odlagalište GO
	Odvajanje i obrada na odlagalištu GO
	Ponovna upotreba

	
	RD??
	
	

	Proizvodni i rudarski otpad
	CGO
	Odvajanje
	Materijalno

	
	
	
	Biološko

	
	
	
	Energetsko

	
	
	Odlaganje
	

	Poljoprivredni i šumarsko-drvni otpad
	
	Ratarstvo
	Biološko Energetsko

	
	
	Stočarstvo
	

	
	
	Šumsko tlo Drvnoprerađivačka
	

	Opasni otpad
- gospodarstvo
	Ovlašteni sakupljač
	Skladište proizvođača
	Energetsko

	- domaćinstva
	Ovlašteni sakupljač
	Skl. ovlaš. sakupljača
	Recikliranje

	
	
	
	Izvoz

	Ambalažni otpad
	
	
	

	- papirni i kartonski
	Zeleni otoci RD Svežnjevi POOPSS Gospodarski subjekti
	Tvornica papira i kartona
	Recikliranje

	- stakleni
	Zeleni otoci RD POOPSS Trgovina Gospodarski subjekti
	Tvornica staklene ambalaže
	Recikliranje

	- metalni
	Zeleni otoci RD
Gospod. subjekti
	Tvornica za obradu metala
	Recikliranje

	- plastični
	Zeleni otoci RD POOPSS Gospodarski subjekti Trgovina
	Pogoni za obradu
	Recikliranje Energetsko

	- biootpad
	Bio kante Kompostana RD??
	Kompostiranje
	Upotreba komposta

	Otpadna vozila
	CGO RD 
POOPSS
	Pogoni za reciklažu
	Korištenje sekundarne sirovine

	Otpadne gume vozila
	RD
Ovlašteni sakupljač Trgovina
	Skl. ovlaš. sakupljača
	Materijalno Energetsko

	Otpadna električna i elektronička oprema
	RD
Ovlašteni sakupljač
	Predobrada
	Materijalno Izvoz

	Komunalni mulj
	Uređaj za pročišćavanje
	Predobrada
	Kompostiranje Energetsko

	Otpad životinjskog porijekla
	Ovlašteni sakupljač
	Skladište proizvođača
	Postupanje prema propisu

	Otpadna ulja
	
	
	

	- mineralna ulja
	RD
Ovlašteni sakupljač Benzin. postaje
	Skl. ovlaš. sakupljača
	Energetsko

	- jestiva ulja
	RD
Ovlašteni sakupljač
	Pogon za predobradu
	Proizvodnja goriva

	Otpadne baterije i akumulatori
	RD
	Skl. ovlaš. sakupljača
	Recikliranje

	Postojana organska zagađivala
	Ovlašteni sakupljač
	Skl. ovlaš. sakupljača
	Izvoz

	Medicinski otpad-opasni
	
	
	

	- inertni
	Mjesto skupljanja u objektu
	Odvajanje
	

	
	
	Odlaganje
	

	- opasni
	Skladište proizvođača
	
	Energetsko Biološko Kemij sko

	
	Ljekarna
	Skl. ovlaš. sakupljača
	


Napomene:
-
CGO-centar za gospodarenje otpadom
-
GO-građevinski otpad
-
POOPSS - poduzeća za otkup, obradu i promet sekundarnim sirovinama
-
RD- reciklažno dvorište
-
skl.-privremeno skladište
-
trgovina- prodavaonice u kojim je prodana roba od koje nastaje otpad nakon iskorištenja potrebne vrijednosti kupljene robe
9.1. Gospodarernje opasnim otpadom
U opasne vrste (komponente) komunalnog otpada svrstavaju se:
· akumulatori
· baterije
· lijekovi (citotoksici, citostatici)
· ostaci boja i lakova i otapala
· tiskarske boje, fotografske kemikalije
· stara ulja i masti
· sredstva za zaštitu bilja
· fluorescentne cijevi, živine i ostale sijalice koje sadrže otrovne supstance
· kemikalije
· EE otad koji sadrži opasne tvari
· ambalaža koja sadrži opasne tvari
· prazni spremnici pod tlakom (bočice pod pritiskom)
Navedeni opasni otpad koji se stvara u domaćinstvima zahtjeva poseban tretman budući da se ubraja u opasni otpad. S obzirom da u RH još uvijek nije razrađen koncept gospodarenja opasnim otpadom, ova vrsta otpada se skuplja u reciklažnim dvorištima i predaje ovlaštenim obrađivačima na daljnji postupak (obrada ili izvoz). Ovisno o načinu života i standardu, u ukupnim količinama komunalnog otpada opasni otpad sudjeluje u prosjeku s oko 1% u miješanom komunalnom otpadu.
Grad Senj još uvijek nije odredio lokacije za gospodarenje građevnim otpadom koji nerijetko završava na odlagalištima komunalnog otpada. Također, veliki problem predstavljaju tzv. “divlja odlagališta” koje osim što narušavaju estetski izgled, onečičščuje i zagađuju okoliš.
Građevni otpad mora se odvojeno skupljati i zatim reciklirati. Vlasnik građevnog otpada mora otpad predati tvrtki koja ima koncesiju za gospodarenje građevnim otpadom. Zabranjeno je odlaganje građevnog otpada na mjestu nastanka ili na lokacijama koje za to nisu predviđene. 
U važećem Prostornom planu  Grada Senja za odlaganje građevinskog otpada planirana je lokacija Starigradski most (oznaka K-3)? koja je od Senja udaljena gotovo 30-tak kilometara. Zakonska  forma koja nalaže određivanja lokacije za građevinski otpad ovime je zadovoljena, ali je činjenica   da je lokacija neadekvatna jer dovoz građevinskog materijala do nje znatno poskupljuje gradnju. Stoga navedena lokacija može poslužiti istočnom dijelu grada Senja, dok je za zapadni dio izmjenama Prostornog plana potrebno odrediti još jednu lokaciju, što bliže samom Senju. 
9.2.  Gospodarenje posebnim kategorijama otpada
Posebnom kategorijom otpada smatra se biootpad, otpadni tekstil i obuća, otpadna ambalaža, otpadne gume, otpadna ulja, otpadne baterije i akumulatori, otpadna vozila, otpad koji sadrži azbest, medicinski otpad, otpadni električni i elektronički uređaji i oprema, otpadni brodovi, morski otpad, građevni otpad, otpadni mulj iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, otpad iz proizvodnje titan dioksida, otpadni poliklorirani bifenili i poliklorirani terfenili.
Otpad koji je određen da se smatra posebnom kategorijom otpada mora se odvajati na mjestu nastanka, odvojeno sakupljati i skladištiti u skladu s načinom propisanim propisom kojim se uređuje gospodarenje posebnom kategorijom otpada.
Otpadni tekstil i obuća
Skupljanje tekstilnog otpada vrši se zavisno o vrsti i stanju odbačenog materijala:
· odjeća koja još ima svoju uporabnu vrijednost predaje se karitativnim ustanovama
· ostale vrste tekstilnog otpada se:
· skupljaju i preuzimaju direktno kod proizvođača
· otkupljuju u otkupnim stanicama
· odlažu u za to namijenjene kontejnere postavljene na javnim površinama Grada  (zeleni otoci) i namjenskim kontejnerima u reciklažnim dvorištima.
Otpadna vozila
Otpadno vozilo je vozilo koje radi oštećenja, dotrajalosti ili drugih uzroka, posjednik odbacuje, namjerava ili ga mora odbaciti. Kategorije otpadnih vozila su definirane Pravilnikom 1.gospodarenju otpadnim vozilima, a vrste otpada koje se mogu pronaći prilikom odbacivanja vozila su definirane Uredbom o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada s katalogom otpada 2 listom opasnog otpada pod ključnim brojem 16 01.
Gospodarenje otpadnim vozilima je propisano Pravilnikom o gospodarenju otpadnim vozilima kojim se propisuju mjere i aktivnosti za skupljanje otpadnih vozila radi njegove obrade i uporabe.
Otpadne baterije i akumulatori
Gospodarenje otpadnim baterijama i akumulatorima propisano je Pravilnikom o gospodarenju otpadnim baterijama i akumulatorima kojim je definiran sustav skupljanja, obrade i recikliranja te kontrolirane uporabe i/ili zbrinjavanja ostataka nakon njihove obrade. Vrste otpadnih baterija i akumulatora su definirane Uredbom o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada s katalogom otpada i listom opasnog otpada pod ključnim brojem 16 06.
Otpadne gume
Gospodarenje otpadnim gumama propisano je Pravilnikom o gospodarenju otpadnim gumama, prema kojem je cilj gospodarenja otpadnim gumama njihova uporaba, pri čemu recikliranje ima prednost u odnosu na korištenje u energetske svrhe.
Otpadna ulja
Otpadno ulje je svako otpadno mazivo i otpadno jestivo ulje, klasificirano pod ključnim brojevima 12 01, 13 i 20 01 Uredbe o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada s katalogom otpada i listom opasnog otpada, a postupanje definirano Pravilnikom o gospodarenju otpadnim uljima.
Posjednik otpadnih ulja različitih kategorija, ako je to tehnički izvedivo, ne smije ih miješati međusobno i ne smije ih miješati s drugim vrstama otpada ili tvarima, ako to miješanje sprječava i/ili onemogućuje njihovu obradu. Ako je regeneracija otpadnog ulja tehnički izvediva i ekonomski opravdana na teritoriju Republike Hrvatske zabranjen je izvoz tog otpadnog ulja radi obrade spaljivanjem ili suspaljivanjem.
Lučka uprava Senj u svim lukama na području grada Senja postavljene spremnik za otpadna ulja. Sve te spremnike prazni IND EKO d.o.o. iz Rijeke. U prosijeku godišnje na području Grada Senja zbrine se 3 tone otpadnih ulja. 
Otpad iz industrije titan dioksida
Gospodarenje otpadom iz industrije titan-dioksida propisano je Pravilnikom o gospodarenju otpadom iz proizvodnje titan-dioksida, prema kojem Posjednik ove kategorije otpada mora osigurati odvojeno skladištenje i predaju ovlaštenom skupljaču radi daljnje obrade, uporabe i zbrinjavanja.
Primjena titan-dioksida je najčešća u automobilskoj industriji (npr. politure za automobile), kozmetičkoj industriji (primjer; bjelila u pastama za zube), prehrambenoj industriji (npr. bojila za hranu), itd.
Otpad koji sadrži poliklorirane bifenile (PCB) i poliklorirane terfenile (PCT)
PCB i PCT su toksični organski aromatski sintetički spojevi koji se najčešće koriste kao dielektrici u zatvorenim sustavima unutar transformatora i kondenzatora i koji su klasificirani kao opasni otpad pod ključnim brojevima 16 01 09, 16 i 01 10 Uredbe o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada s katalogom otpada i listom opasnog otpada.
Gospodarenje otpada koji sadrži poliklorirane bifenile i poliklorirane terfenile propisano je Pravilnikom o gospodarenju polikloriranim bifenilima i polikloriranim terfenilima, čiji je cilj evidentiranje navedene kategorije otpada, te njegovo konačno zbrinjavanje.
Otpad koji sadrži azbest
Otpad koji sadrži azbest je otpadni sirovi azbest i svaka tvar ili predmet koji sadrži azbest i azbestna vlakna, azbestna prašina nastala emisijom azbesta u zrak kod obrade azbesta ili tvari, materijala i proizvoda koji sadrže azbest koje posjednik odbacuje, namjerava ili mora odbaciti. Vrste otpada koji sadrže azbest su definirane Uredbom o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada s katalogom otpada i listom opasnog otpada pod ključnim brojem 17 06 i obuhvaćaju npr. izolacijske materijale koje sadrže azbest, građevinske materijale koje sadrže azbest, itd. Zbrinjavanje otpada koji sadrži azbest koji je nastao tijekom izvođenja radova gradnje, rekonstrukcije, održavanja ili uklanjanja građevine ili dijela građevine obavlja se na posebno izgrađenim plohama odlagališta i neusklađenih odlagališta - kazetama za zbrinjavanje azbesta.
Gospodarenje otpadom koji sadrži azbest propisano je Pravilnikom o načinu i postupcima gospodarenja otpadom koji sadrži azbest i Naputkom o postupanju s otpadom koji sadrži azbest, a njihov je cilj utvrđivanje mjera u svrhu sprečavanja i smanjenja onečišćenja azbestom radi zaštite ljudskog zdravlja i okoliša.
Otpadni mulj
Vrste otpadnog mulja su definirane Uredbom o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada s katalogom otpada i listom opasnog otpada pod ključnim brojem 19. U tu kategoriju spadaju: stabilizirani muljevi, ostaci na sitima i grabljama, otpad iz pjeskolova, muljevi od obrade komunalnih otpadnih voda i sl. Gospodarenje otpadnim muljem propisano je Pravilnikom o gospodarenju muljem iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda kada se mulj koristi u poljoprivredi. Otpadni mulj Gradsko komunalno društvo SENJ d.o.o. odlaže na deponiju Sveti Juraj, nakon analize koja potvrdi da spada u neopasni otpad. U 2014.g. odloženo je 53,09 t otpadnog mulja, dok je u 2013.g. 34,1 t. što znači da se je otpadni mulj povećao za 64,23% u odnosu na prethodnu godinu
Medicinski otpad
Vrste medicinskog otpada su definirane Uredbom o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada s katalogom otpada i listom opasnog otpada pod ključnim brojem 18 i obuhvaćaju: dijelove ljudskog tijela i organa, citotoksike i citostatike, itd. Gospodarenje medicinskim otpadom propisano je Pravilnikom o gospodarenju medicinskim otpadom. U Gradu Senju medicinski otpad proizvodi Dom zdravlja Senj i Hitna medicinska služba. Medicinski otpad se odlaže u skladište koje se nalazi u sklopu Doma zdravlja Senj veličine 20 m². Medicinski otpad se odlaže u posebne spremnike namijenjene za tu vrstu otpada. Nakon što se spremnici napune, dolazi ih isprazniti ovlaštena tvrtka Ecooperativa d.o.o. Gospodarenje medicinskim otpadom podrazumijeva skupljanje i prijevoz te privremeno skladištenje, obradu i zbrinjavanje medicinskog otpada, kao zbrinjavanje otpada koji nastaje obradom, uporabom i zbrinjavanjem medicinskog otpada.
 Prilikom pružanja zdravstvenih usluga nastaje otpad koji je definiran kao opasan medicinski otpad, u čijem sastavu razlikujemo: infektivni otpad (podloge i biološki materijali iz laboratorija, materijal za jednokratnu upotrebu, materijal i pribor koji je došao u kontakt s krvlju ili izlučevinama infektivnih bolesnika itd.); oštre predmete (igle, lancete, štrcaljke, skalpeli i ostali predmeti koji mogu izazvati ubod ili posjekotinu); farmaceutski otpad (lijekovi i kemikalije koji su vraćeni s odjela gdje su bili proliveni, rasipani ili im je istekao rok upotrebe i sl.); kemijski otpad (odbačene krute, tekuće ili plinovite kemikalije koje se rabe pri medicinskim, dijagnostičkim ili eksperimentalnim postupcima, čišćenju i dezinfekciji); posude pod pritiskom (boćice koje sadrže inertne plinove pod pritiskom pomiješane s djelatnim tvarima - antibiotik, dezificijens i sl.)
U 2014.g. proizvedeno je medicinskog otpada  na području Grada Senja 220 kg infektivnog otpada, dok je kemijskog otpada 186 kg što ukupno medicinskog otpada  iznosi 406 kg.
9.3.  Mjere prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada
Prikupljanje miješanog komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada podrazumijeva prikupljanje tog otpada na određenom području pružanja usluge putem spremnika od pojedinih korisnika i prijevoz tog otpada do ovlaštene osobe za obradu tog otpada.
Na području Grada Senja organiziranim skupljanjem i odlaganjem komunalnog i neopasnog otpada obuhvaćeni su svi proizvođači otpada (100%). Naplata usluga gospodarenja miješanim komunalnim otpadom obavlja se po količini proizvedenog otpada odnosno volumenu.
Ovim planom predviđa se napuštanje odlaganja neobrađenog ostatnog otpada na odlagalištu „Sveti Juraj" i odvoženje otpada do Pretvarne stanice „Novi Vinodolski“  te odlaganja obrađenog otpada u Centru za gospodarenje otpadom „Marišćina“. Planira se daljnje unapređivanje odvojenog sakupljanja otpada, recikliranja i oporabe pojedinih vrsta otpada kombiniranjem biološke i mehaničke obrade, kako zbog prilagodbe normama EU-a, tako i radi zaštite okoliša i zdravlja ljudi.
Biorazgradiv otpad iz domaćinstva na području Grada Senja trenutno se skuplja u tisuću kompostera zapremnine 325 l koja su podijeljena po domaćinstvima, a ostali biootpad zajedno s ostatnim miješanim komunalnim otpadom odlaže se na odlagalište Sveti Juraj do njegovog zatvaranja. Nakon saniranja i zatvaranja odlagališta Sveti Juraj, miješani komunalni otpad i biorazgradivi otpad će se odvoziti do Pretovarne stanice „Novi Vinodolski“, a zatim u objekte budućeg Centra za gospodarenje otpadom Marišćina. Biorazgradivi otpad planira se također prikupljati u kućanstvima putem kanti od 120 l. Na području Grada Senja predviđa se i izgradnja kompostane koja bi obrađivala otpadnu biljnu masu sa javnih površina Grada i masu skupljenu sa groblja, tržnica i iz prodajnih centara. Kompostana se planira graditi na odlagalištu Sveti Juraj nakon sanacije i zatvaranja postojećeg odlagališta.
Kompostiranje mogu obavljaju i sami građani ako imaju vrtove. Kako bi se sukladno Zakonu o zaštiti okoliša provodio plan smanjenja nastanka komunalnog otpada, odnosno, kako bi se iz komunalnog otpada izdvojio dio biorazgradivog otpada iz kuhinja i vrtova i započeo s programom edukacije vezane na kompostiranje. U sklopu programa treba educirati stanovništvo kroz radionice i tematska predavanja o važnosti odvajanja i kompostiranja otpada, educirati stanovništvo pisanim materijalima i predavanjima o postupcima kompostiranja otpada u vlastitom vrtu. One koji smanje količinu biootpada kompostiranjem u vlastitom vrtu treba stimulirati smanjenjem važeće naknade za usluge gospodarenja miješanim komunalnim otpadom. U Gradu Senju za razvoj sustava kompostiranja u vlastitim vrtovima postoje dobri preduvjeti.
Kućanstvima su se podijelili komposteri u kojima bi trebao odlagati kuhinjski i sličan biootpad. Proizvedeni kompost koriste stanovnici koji su ga proizveli, a eventualni višak bi se mogao, bez naknade i uz prethodnu analizu komposta predati komunalnim poduzećima koja se bave održavanjem javnih zelenih površina.
9.4.  Mjere odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla, tekstila i plastike te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada
Odvojeno skupljanje otpadnih materijala kao što su papir, metal, staklo,tekstil i plastika te krupni (glomazni) komunalani otpad utemeljuje se kao dinamički sustav, koji se stalno može i treba prilagođavati lokalnim i globalnim uvjetima. Dogradnja sustava skupljanja navedenih vrsta komunalnog otpada u Gradu Senju je vrlo odgovoran i uvijek aktualan zadatak. Kod toga treba težiti da sustavi odvojenog prikupljanja, ekološki (održivi ekotoksikološki ekvivalent) i gospodarski (društveno odgovorni trošak) budu optimalizirani. Sustavi odvojenog prikupljanja moraju biti tržišno povoljni. Opravdano je odvojeno prikupljati otpad za koji je poznat konačni način reciklaže odnosno oporabe.
Grad Senj nastaviti će  obvezu odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla, tekstila i plastike te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada na način da osigura:
· funkcioniranje jednog reciklažnog dvorišta,
· postavljanje odgovarajućeg broja i vrsta spremnika za odvojeno sakupljanje otpadnog papira, metala, stakla i plastike na javnim površinama,
· postavljanjem odgovarajućeg broja i vrsta spremnika za odvojeno skupljanje stakla,papira i plastike na kućnom pragu
· uslugu prijevoza krupnog (glomaznog) komunalnog otpada na zahtjev korisnika usluge.
9.4.1 Reciklažni otoci i pojedinačni kontejneri-posude


Posude/kontejneri za korisni otpad se postavljaju na određenim lokacijama na javnim površinama Grada Senja. Tako postavljene posude/kontejneri za sakupljanje otpadnog papira, ambalažnog stakla,tekstila, plastične, metalne ambalaže na jednoj lokaciji čine reciklažni otok.
Lokacije reciklažnih otoka trebaju udovoljavati kriterijima: da maksimalna udaljenost od mjesta stanovanja do mjesta za smještaj otoka bude oko 200 m, te da jednom reciklažnom otoku treba gravitirati najmanje 500 stanovnika. Kako je gustoća u većem broju naselja na analiziranom području uglavnom različita od navedene, uvažavajući slobodne površine, prometnice i zelene površine koje su na površinama Grada Senja više ili manje prisutne, primijenit će se i drugi važeći kriteriji.
Iznimka za postavljanje pojedinačnih kontejnera moguća je ukoliko na određenom prostoru postoji neki veći proizvođač određene vrste otpada (restorani, kafići, uredske prostorije s većim brojem zaposlenih i sl.).

Ovim Planom postavljaju se reciklažni otoci i pojedinačni kontejneri za skupljanje papira, plastike,tekstila, staklene ambalaže i metalne ambalaže i to u Gradu Senju na slijedećim lokacijama:
1. Bunica - Biličevica 

2. 3. draga

3. Plava vila

4. Škver

5. Centar (I)

6. Centar (II)

7. Centar (III)

[image: image20.png]


8. Mundaričevac (I)


          
9. Mundaričevac (II)

10. Mundaričevac (III)

11. Lopica (I)

12. Lopica (II)

13. Čopićevo naselje, Varoš (I)

14. Čopićevo naselje, Varoš (II)

15. Višala, Stolačko naselje (I)

16. Višala, Stolačko naselje (II)

17. Višala, Stolačko naselje (III)

18. Trbušnjak (I)

19. Trbušnjak (II)

20. Trbušnjak (III)
Na širem području Grada Senja postaviti će se 20 zelenih otoka i to:

1. Krasno (I)

2. Krasno (II)

3. Krasno (III)

4. Sveti Juraj (I)

5. Sveti Juraj (II)

6. Sveti Juraj (III)

7. Krivi Put (I)

8. Krivi Put (II)

9. Jablanac

10. TN Stinica (I)

11. TN Stinica (II)

12. Lukovo

13. Starigrad

14. Kalić

15. Prizna

16. Donja Klada

17. Planikovac

18. Senjska Draga

19. Crni Kal

20. Vratnik
9.4.2. Posude za odvojeno skupljeni otpad u kućanstvima
Dodatno se planira urbanim i ruralnim kućanstvima Grada podijeliti vrećice i/ili kante od 120 l za odvojeno sakupljanje papira, plastike, stakla i biorazgradivog otpada. 
9.4.3.  Reciklažno dvorište
Reciklažno dvorište mora udovoljavati osnovnim tehničko-tehnološkim uvjetima sukladno odredbama Pravilnika o gospodarenju otpadom.
Postupanje i radne procedure u reciklažnim dvorištima moraju biti usklađene sa Zakonom održivom gospodarenju otpadom, Pravilnikom o gospodarenju otpadom i Pravilnicima o postupanju s posebnim vrstama otpada.
Organizirano skupljanje određenih vrsta otpada u reciklažnim dvorištima obavlja se u skladu s propisima, te na taj način dolazi do unapređenja kvalitete usluge i smanjivanja troškova. Prednosti odvojenog sakupljanja u RD-ima:
· građani mogu tijekom cijele godine, radnim danima i subotom, besplatno odložiti glomazni otpad i ostale vrste otpada koje se primaju
· povećavaju se prikupljene količine otpada u reciklažnim dvorištima, čime se smanjuju prosječni troškovi
· napušta se razbacivanje glomaznog otpada po javnim gradskim površinama
· provodi se kvalitetnije odvojeno prikupljanje glomaznog otpada i time efikasnije recikliranje i oporaba (auto-gume, metali, rashladni uređaji, e-otpad, i drugo)
· omogućuje se ravnomjernije i efikasnije sortiranje te priprema za daljnju obradu.
Osoba koja upravlja reciklažnim dvorištem dužna je zaprimati problematični otpad, otpadni papir, otpadni metal, otpadno staklo, otpadnu plastiku, otpadni tekstil, krupni (glomazni) otpad, jestiva ulja i masti, boje, deterdžente, lijekove, baterije i akumulatore te električnu i elektroničku opremu.
Obzirom da Grad Senj ima 7.182 stanovnika sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom dužan je osigurati funkcioniranje jednog reciklažnog dvorišta na svojem području. Lokacija reciklažnog dvorišta  je Prostornim planom predviđena  u Senju na k.č. br.  3188/33 k.o Krivi Put , te zk.č.br.238/81 ko Senj.   
Slika 6: Lokacija budućeg reciklažnog dvorišta na području Grada Senja
[image: image8.png]



Izvor: http://geoportal.dgu.hr

Za izgradnju reciklažnog dvorišta nužno je razriješiti imovinsko-pravne odnose sa državom jer je dio zemljišta u njenom vlasništvu, te izraditi idejni, glavni i izvedbeni projekt. Nakon toga pristupiti će se izgradnji i opremanju. 
9.4.4. Skupljanje glomaznog otpada iz domaćinstva
Glomazni otpad se može principijelno podijeliti na glomazni otpad sa značajnijim udjelom metala te na ostali nemetalni glomazni otpad.
Pod glomaznim otpadom s pretežno metalnim sastavom podrazumijevaju se odbačena bijela tehnika (hladnjaci, ledenice, perilice, sušilice rublja, grijalice, bojleri i sl.), dijelovi automobila i dr. Svi oni sadrže značajne količine metala.
Glomazni otpad pretežno nemetalnog sastava (namještaj, tepisi, drvni i plastični otpad i otpadna ambalaža, inertni otpad od manjih rekonstrukcija i sl.) sakuplja se na isti način kao onaj pretežno metalnog sastava.
Glomazni otpad se predobrađuje sortiranjem i odvajanjem zatečenih posebnih vrsta otpada (automobilske gume, električni i elektronski otpad i dr.) u skladu s pravilnicima za postupanje s posebnim vrstama otpada. Sortirani glomazni otpad se zatim rastavlja ili usitnjava, dodatno podvrgava magnetskoj separaciji, separaciji pomoću vrtložnih struja ili na drugi način te se pakira ili kompaktira radi uštede u transportu do krajnjeg obrađivača.
Skupljanje i obrada ove vrste otpada smanjuje potrebe za odlagališnim prostorom ili obradom u Centru za 10-tak %.
Skupljanje glomaznog otpada na području Grada Senju obavljat će se:
· u reciklažnom dvorištu  
· pomoću kontejnera većeg volumena (28-32m3) na postavljenim na određenim punktovima (javnim površinama) po unaprijed objavljenom vremenskom rasporedu za svako sabirno mjesto.
Tablica 13. Raspored odvoza glomaznog otpada2015-2022
	RASPORED ODVOZA GLOMAZNOG OTPADA NA PODRUČJU GRADA SENJA

	DAN
ODVOZA

	MJESNI ODBOR
	LOKACIJA
SPREMNIKA

	07.03.2016.
12.09.2016
06.03.2017.
18.09.2017.
05.03.2018.
17.09.2018.
04.03.2019.
16.09.2019.
09.03.2020.
14.09.2020.
08.03.2021.
13.09.2021.
07.03.2022.

12.09.2022
	SENJ-CENTAR
	Frankopanski trg

	08.03.2016.
13.09.2016
07.03.2017.
20.09.2017.
06.03.2018.
18.09.2018.
05.03.2019.
17.09.2019.
10.03.2020.
15.09.2020.
09.03.2021.
14.09.2021. 08.03.2022.
13.09.2022.
	SENJ-TRBUŠNJAK
	Krčka ulica, proširenje uz cestu prema vodospremi

	09.03.2016.
14.09.2016
08.03.2017.
21.09.2017.
07.03.2018.
19.09.2018.
06.03.2019.
18.09.2019.
11.03.2020.
16.09.2020.
10.03.2021.
15.09.2021.           09.03.2022. 14.09.2022.          
	SENJ-MUNDARIČEVAC
	Završetak ulice Petra Kružića

	10.03.2016.
15.09.2016
09.03.2017.
22.09.2017.
08.03.2018.
20.09.2018.
07.03.2019.
19.09.2019.
12.03.2020.
17.09.2020.
11.03.2021.
16.09.2021. 10.03.2022.       15.09.2022.
	BUNICA-BILIČEVICA
	Biličevica, proširenje uz cestu ispod Restorana „Zagreb“

	11.03.2016.
16.09.2016
10.03.2017.
25.09.2017.
09.03.2018.
21.09.2018.
08.03.2019.
20.09.2019.
13.03.2020.
18.09.2020.
12.03.2021.
17.09.2021. 11.03.2022.        16.09.2022.
	SVETI JURAJ
	Kod mjesnog groblja

	14. 03. 2016.
11.03.2017.
26.09.2017.
12.03.2018.
24.09.2018.
11.03.2019.
23.09.2019.
23.03.2020.
21.09.2020.
15.03.2021.
20.09.2021.
14.03.2022.

19.09.2022.
	OLTARI
	Proširenje uz cestu kod Planinarskog doma

	15. 03. 2016.
19.09. 2016.
27.09. 2017.
13.03. 2018.
25.09. 2018.
12.03.2019.
24.09.2019.
24.03.2020.
22.09.2020.
16.03.2021.
21.09.2021.
15.03.2022.

20.09.2022.
	JABLANAC
	Proširenje uz cestu kod Hotela Ablana

	16. 03.2016.
20.09.2016
28.09.2017.
14.03.2018.
26.09.2018.
13.03.2019.
25.09.2019.
25.03.2020.
23.09.2020.
17.03.2021.
22.09.2021.
16.03.2022.

21.09.2022.


	KRASNO
	Nasuprot ugostiteljskog objekta Manjan

	17. 03.2016.
21.09.2016.
29.09.2017.
15.03.2018.
27.09.2018.
14.03.2019.
26.09.2019.
26.03.2020.
24.09.2020.
18.03.2021.
23.09.2021.
17.03.2022.

22.09.2022.
	KRIVI PUT
	Proširenje uz cestu kod mjesnog groblja Krivi put

	18. 03. 2016.
22.09. 2016.
02.10. 2017.
16.03. 2018.
28.09. 2018.
15.03. 2019.
27.09. 2019.
27.03.2020.
25.09.2020.
19.03.2021.
24.09.2021.
18.03.2022.

23.09.2022.
	VRATNIK
	Proširenje uz cestu kod Hrvatske pošte

	21. 03. 2016.
23.09. 2016.
02.10. 2017.
16.03. 2018.
28.09. 2018.
15.03. 2019.
27.09. 2019.
27.03.2020.
26.09.2020.
19.03.2021.
24.09.2021.
21.03.2022.

26.09.2022
	CRNI KAL - VRZIĆI
	Kod stare škole u Crnom kalu



Glomazni otpad odlagao bi se u spremnike koji bi u tu svrhu bili postavljeni na javnim površinama u vremenu od 8,00 do 16,00 sati.
Izvan redovitih termina, odvoz glomaznog otpada po pozivu i zahtjevu osobe koja to traži, odvozi se uz prethodnu uplatu, na trošak te osobe.
Prikupljati će se:
· Drvo (stolovi, stolice, ormari, stolarija, palete, ostali predmeti od drveta)
· Čista plastika (stolovi, stolice, stolarija, bačve i posude, kanistri, gajbe)
· Metali (stolovi, stolice, posuđe, limovi, mehanički aparati, metalni namještaj)
· Ostalo (madraci, kauči, sanitarni uređaji i njihovi dijelovi…)
Neće se prikupljati:
· Opasni otpad (salonit ploče, otpadna ulja, kiseline, boje, lakovi, razrjeđivači, te pripadajuća ambalaža, ambalaža od pesticida)
· Ambalažni otpad (papir, staklo, plastika…), neupotrebljiva odjeća i obuća
· Električni i elektronički otpad 
· Građevni otpad (šuta, opeka, crijep, keramičke pločice, beton, građevni materijal od azbesta i gipsa,…)
· Otpad nastao u poljoprivredi kao i sve ono što se kupi u redovitom odvozu komunalnog otpada.
10. POPIS PROJEKATA VAŽNIH ZA PROVEDBU ODREDBI  PLANA
10.1. Izvori financiranja
Provedba mjera za uspješnu uspostavu sustava gospodarenja otpadom Grada Senja zahtijeva utvrđivanje izvora financiranja. Isti se u ovom planu trebaju uzeti u obzir samo kao okvirni budući da se izvori financiranja ne mogu unaprijed definirati. Iz tog razloga u ovom Planu iznijet će se mogući izvori financiranja planiranih zahvata koji imaju za cilj unapređenje sustava gospodarenja otpadom na području Grada Senja. Izvori financiranja mogu biti, uz vlastita sredstva, dostupni iz međunarodnih i javnih fondova, Hrvatske banke za obnovu i razvoj (HBOR) te komercijalnog kapitala, koncesija, javno -privatnih partnerstva, itd;

Javni izvori
Prema Nacionalnoj strategiji gospodarenja otpadom, sredstva za ulaganja u gospodarenje otpadom bit će dostupna iz državnog proračuna, županijskih proračuna te gradskog proračuna, a sve u zavisnosti od veličine i važnosti samih zahvata za unapređivanje gospodarenja otpadom.
Za potrebe gospodarenja otpadom Grada Senja, dio financijskih sredstva je načelno osiguran iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU). Osigurana sredstva se najvećim dijelom odnose na sufinanciranje projekata sanacije i zatvaranja odlagališta „Sveti Juraj“ i nabavu komunalne opreme i komunalnih vozila.

Hrvatska banka za obnovu i razvoj (HBOR)
Hrvatska banka za obnovu i razvoj (HBOR) ustanovila je dva programa kreditiranja, pogodna za uspostavu cjelovitog sustava gospodarenja otpadom, tj. program za obnovu i razvoj komunalne infrastrukture i program za sufinanciranje ekoloških projekata. Krediti su u hrvatskim kunama, uz klauzulu u stranoj valuti.
Sredstva se mogu dobiti s rokom dospijeća od 10 do15 godina s određenim počekom. Kamatna stopa oko 5%. Hrvatska banka za obnovu i razvoj (HBOR) može financirati do oko 75% proračunske vrijednosti investicije;

Strukturni fondovi EU
Strukturni fondovi EU su u službi kohezijske politike EU. Cilj ove politike, koja iznosi preko trećine proračuna EU, je ostvarivanje gospodarske i društvene kohezije odnosno ujednačen razvoj unutar EU. Iz ovih se fondova financiraju razvojni projekti koji doprinose smanjivanju razlika između razvijenijih i manje razvijenih dijelova EU kao i promicanju ukupne konkurentnosti europskog društva i gospodarstva. Ovi su fondovi na raspolaganju zemljama članicama Europske unije koje imaju potrebe za dodatnim EU ulaganjima u ujednačen i održiv gospodarski i društveni razvoj.
Sredstva EU predstavljaju osnovu za financiranje Planiranog sustava gospodarenja otpadom.Iz fondova EUmoguće je osigurati do dio potrebnih sredstava za kapitalne troškove, u prvom redu za financiranje odvojenog skupljanja otpada, pretovarnih stanica i Centara za gospodarenje otpadom, te za konačno zatvaranje službenih odlagališta;
Ostali izvori
Izvori financiranja mogu biti i prihodi od oporabljenog otpada, naknade za odlaganje inertnog
otpada, namjenske naknade koju bi plaćali proizvođači otpada - domaćinstva i privredni subjekti te ostali slični prihodi. Visina troškova-prihoda kojim se opterećuju proizvođači otpada se mogu odrediti odmah nakon izrade tehničke dokumentacije za pojedine zahvate što će rezultirati osiguravanjem potrebnih vlastitih sredstava kao učešća koji Grad treba osigurati bez obzira koji način financiranja odabrao.
10.2. Financijska sredstva potrebna za realizaciju Plana
Visina  potrebnih  financijskih   sredstva  za  provođenje   aktivnosti  vezanih  uz gospodarenje otpadom na području Grada Senja prikazana su u tablici u nastavku.
Tablica 14.: Procjena potrebnih ulaganja u predviđenu opremu i objekate u razdoblju od 2015. do 2021. godine
	Oprema, objekti, dokumentacija i edukacija
	Ukupno ulaganja (kn)
	PDV
(kn)
	SVEUKUPNO
(kn)

	Reciklažno dvorište
	1.616.391,00
	404.097,75
	2.020.488,75

	Komposteri
	200.000,00
	50.000,00
	250.000,00

	Kante za bio otpad u kućanstvima
	400.000,00
	100.000,00
	500.000,00

	Kante za papir i plastiku
	457.762,50
	91.552,50
	366.210,00

	Kante za staklo u kućanstvima
	457.762,50
	91.552,50
	366.210,00

	Objekt za građevinski otpad
	3.000.000,00
	750.000,00
	3.750.000,00

	Zeleni otoci
	172.500,00
	215.625,00
	388.125,00

	Komunalno vozilo s dvije pregrade
	1.600.000,00
	400.000,00
	2.000.000,00

	Kompostana
	3.000.000,00
	750.000,00
	3.750.000,00

	Sanacija odlagališta "Sveti Juraj"
	24.000.000,00
	6.000.000,00
	30.000.000,00

	Edukacije
	500.000,00
	125.000,00
	525.000,00

	UKUPNO
	35.404.416,00
	8.977.827,75
	43.916.033,75


11. ROKOVI I NOSITELJI IZVRŠENJA PLANA
11.1. Terminski plan realizacije aktivnosti predviđenih ovim Planom
Tablica 15:  Terminski plan realizacije aktivnosti predviđenih ovim Planom
	Objekti/oprema

	
	

	
	2015.
	2016.
	2017..
	2018.
	2019.
	2020.
	2021.
	2022.

	Izgradnja reciklažnog dvorišta i opremanje
	x
	x
	
	
	
	
	
	

	Komposteri
	
	x
	
	
	
	
	
	

	Kante za biootpad u kućanstvima
	
	
	
	
	
	
	x
	x

	Kante za papir i plastiku u kućanstvima
	x
	x
	
	
	
	
	
	

	Kante za staklo u kućanstvima
	
	x
	
	
	
	
	
	

	Izgradnja objekta za građevni otpad
	
	
	
	
	
	x
	x
	

	Zeleni otoci
	
	
	x
	x
	
	
	
	

	Izgradnja kompostane
	
	
	
	
	x
	x
	
	

	Sanacija i zatvaranje odlagališta "Sveti Juraj"
	x
	x
	x
	x
	
	
	
	

	Edukacija
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	Izrada projektne dokumentacije
	x
	x
	
	
	x
	
	
	


11.2. Izvršenje plana
Ovim Planom reguliran je postojeći sustav zbrinjavanja otpada u Gradu Senju. Svakim poboljšanjem sustava potrebno je prilagoditi i ovaj Plan u smislu funkcionalnog rada sustava.
Grad Senj dužan je na svom području osigurati:
· javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada, i biorazgradivog komunalnog otpada,
· odvojeno prikupljanje otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada,
· sprječavanje odbacivanja otpada na način suprotan Zakonu o održivom gospodarenju otpadom te uklanjanje tako odbačenog otpada,
· provođenje izobrazno-informativne aktivnosti na svom području i
· mogućnost provedbe akcija prikupljanja otpada.
Grad Senj dužan je sudjelovati u sustavima sakupljanja posebnih kategorija otpada sukladno propisu kojim se uređuje gospodarenje posebnom kategorijom otpada.
Javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada mogu obavljati:
· trgovačko društvo koje osniva jedinica lokalne samouprave i u kojem drži većinski dio dionica, odnosno udjela,
· javna ustanova koju osniva jedinica lokalne samouprave,
· pravna i fizička osoba na temelju ugovora o koncesiji.
Grad Senj dužan je o svom trošku, na odgovarajući način osigurati godišnje provedbu izobrazno-informativnih aktivnosti u vezi gospodarenja otpadom na svojem području, a osobito javne tribine, informativne publikacije o gospodarenju otpadom i objavu specijaliziranih priloga u medijima kao što su televizija i radio.
Nadzor nad provedbom ovog Plana i Zakona o održivom gospodarenju otpadom na području Grada Senja provodi inspekcija zaštite okoliša i zadužene i ovlaštene gradske i županijske službe. U provedbi inspekcijskog nadzora inspektori zaštite okoliša nadziru ispunjavanje propisanih uvjeta za obavljanje djelatnosti iz područja gospodarenja otpadom, vođenje očevidnika i drugih evidencija o postupanju s otpadom, ispunjavanje uvjeta, način rada i provedbu mjera za zatvaranje i sanaciju građevina za zbrinjavanje otpada, provedbu mjera gospodarenja otpadom utvrđenih procjenom utjecaja na okoliš i druge elemente sustava, u skladu s ovlastima utvrđenima Zakonom.
11.3. Popis odgovornih za provedbu pojedinih aktivnosti ovog Plana
Tablica 16.: Popis odgovornih za provedbu pojedinih aktivnosti ovog Plana
	AKTIVNOSTI
	ODGOVORNI ZA PROVEDBU

	Izgradnja reciklažnog dvorišta i opremanje
	Grad Senj

	Nabava kompostera
	Grad Senj, Gradsko komunalno društvo Senj d.o.o., Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

	Kante za biootpad u kućanstvima

	Grad Senj, Gradsko komunalno društvo Senj d.o.o., Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

	Kante za papir i plastiku u kućanstvima
	Grad Senj, Gradsko komunalno društvo Senj d.o.o., Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

	Kante za staklo u kućanstvima
	Grad Senj, Gradsko komunalno društvo Senj d.o.o., Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

	Izgradnja objekta za građevni otpad
	Grad Senj, Gradsko komunalno društvo Senj d.o.o., Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Privatni investitor

	Zeleni otoci

	Grad Senj, Gradsko komunalno društvo Senj d.o.o., Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

	Izgradnja kompostane
	Grad Senj, Gradsko komunalno društvo Senj d.o.o., Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

	Sanacija i zatvaranje odlagališta "Sveti Juraj"
	Grad Senj, Gradsko komunalno društvo Senj d.o.o., Fond za zaštitu okoliša i energetsku

	Izrada projektne dokumentacije
	Grad Senj, Gradsko komunalno društvo Senj d.o.o., Fond za zaštitu okoliša i energetsku


Za tumačenje ovog Plana nadležan je gradonačelnik Grada Senja.
Plan gospodarenja otpadom Grada Senja donosi se za razdoblje od šest godina, a njegove izmjene i dopune po potrebi. Izmjene i dopune ovog Plana vrše se na način propisan za njegovo donošenje.
12. POPIS PRILOGA:
12.1. Shematski prikaz reciklažnog dvorišta Senj
RECIKLAŽNO    DVORIŠTE   SENJ    I   OPREMA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA SENJ
[image: image21.png]0 0o0o00 0

6 .

|
|
i
|
2 | | B
_______ S e | bzzzzzZzZZZZZZ22 |
|
|
|
|
|
|
|

i
i
i

pzzzzzzzzzzz222222222222222
WrzzzzZzZZZ72 2202
Pz

- R

o
L 0.Q.0 009.0.8.00.0.0.0.80.9

LEGENDA '

1. Strukturni materijal

Obrada

Kompost

Ob jekt za opremu

Ob jekt za radnike

Plato za kompostiron je
“windrow”

Zeleni pojas

N ouswn



[image: image22.png]DOKs od predgotovljenin silosnin AB

kom 3

elemenata
Kontejner za papir - mrezasti - 5 m* kom 1
Kontejner za karton — mreZasti — 5 m® kom 1
Kontejneri za plastiku/PET i metalnu

. . 3 kom 2
ambalaZu - zatvoreni - 5m
Kontejneri za staklo - otvoreni - 2 m?3 kom 2
Rolo kontejneri zatvoreni - RKZ 20 m* kom 2
Konte]n'erl za g3ume i gradevinski otpad - — 2
otvoreni -5 m
Kontejner za tekstil - 1,5 m? kom 1
Kontejner za stara jestiva ulja i masti-1000 1 kom 1
Mobilno ekolosko spremiste - 10 m* kom 1
Kontejner za stare filtere - 10001 kom 1
Kontejner za stare akumulatore - 1000 1 kom 1
Kontejner za stare baterije - 201 kom 1
Kontejner za stare lijekove - 201 kom 1
PreSa-balirka kom 1





12.2. Shematski prikaz kompostane Sveti Juraj

12.3. Shematski prikaz gospodarenja otpadom u gradu Senju






.




[image: image9.png]


[image: image10.png]





12.4. Shematski prikaz transportne  udaljenost u sustavu gospodarenja otpadom


65
13. POPIS TABLICA
	R.BR.
	NAZIV TABLICE 
	BROJ

STRANICE

	Tablica 1:
	Broj stanovništva po naseljima  na području 

Grada    Senja


	12

	Tablica 2.
	Evidencija broja i volumena spremnika za komunalni otpad po naseljima
	14

	Tablica  3.
	Postavljene posude za komunalni otpad na području Grada Senja
	17

	Tablica  4.
	Količine skupljenog komunalnog otpada koji je odložen na odlagalištu  „Sveti Juraj" u razdoblju od 2009. do 2014. godine
	18

	Tablica 5.
	Količine skupljenog proizvodnog otpada u razdoblju od 2009. do 2014. godine
	18

	Tablica 6.
	Prikaz očekivanog kretanja količina komunalnog i proizvodnog otpada s područja Grada Senja do 2021.g. 
	19

	Tablica 7.
	Prikaz očekivanog kretanja količina odvojeno skupljenog komunalnog otpada područja Grada Senja do 2022. godine
	20

	Tablica 8.
	Divlja odlagališta na području Grada Senja
	22

	Tablica 9.
	Shematski prikaz planiranog cjelovitog sustava gospodarenja otpadom   Grada Senja
	26

	Tablica 10.
	Kvantitativni ciljevi za količine otpada prema Strategiji gospodarenja otpadom Republike Hrvatske
	27

	Tablica 11.
	Udio oporabe i recikliranja nekih vrsta otpada prema Strategiji gospodarenja otpadom Republike Hrvatske
	27

	Tablica 12.
	Mogući načini sakupljanja i obrade te smjernice za postupanje s pojedinim grupama otpada
	33

	Tablica 13.
	Raspored odvoza glomaznog otpada2015-2022:
	42

	Tablica 14.
	Procjena potrebnih ulaganja u predviđenu opremu i objekate u razdoblju od 2015. do 2021. godine
	47

	Tablica 15.
	Terminski plan realizacije aktivnosti predviđenih ovim Planom
	48

	Tablica 15.
	Popis odgovornih za provedbu pojedinih aktivnosti ovog Plana
	49


14. POPIS SLIKA
	R.BR.
	NAZIV SLIKE
	BROJ

STRANICE

	Slika 1:
	Deponija Sveti Juraj
	16

	Slika 2:
	Opremljenost deponije Sveti Juraj
	17

	Slika 3:
	Opremljenost deponije Sveti Juraj
	17

	Slika 3:
	Nepropisno odložen otpad
	25

	Slika 4:
	Nepropisno odložen otpad
	25

	Slika 5:
	Nepropisno odložen otpad
	26

	Slika 6:
	Lokacija budućeg reciklažnog dvorišta
	42


[image: image11.png]



[image: image12.png]



[image: image13.png](W] 1~ O | R Dokument4 = Microsoft Word I S S o= S
Polamo | I T TR T e T e L e - @
% res
33 Kopiraj

Zaliepi . A A
UeP! f brenosie ablikovansa | B 4 U 7 sbe x| A~ - A
Meduspremnik ® Font ®

Calibri jelo) - 11~ A A7 | Aa- | ®) i -

24 pronaai -
8419 [aasbcend] astbcene AaBbCi AaBbce AAB 4asbce. aasbceo asseen | AA

35 Zamijeni

jormal | TBezpror..  Naslov asiov asiov Podnasiov Neupadii.. Istaknuto || Promijeni
Thormal | 7 Bez p Naslovi  Nasiovz sl Podnaslov  Neupadiji..  Istaknut s TN o

5 Stilovi 5| Uredvanje

(R TS N T RS KRS X, T S

ODVAIANJE

CGO ,,MARISCINA OTPADANA
KUCNON
PRAGU





[image: image14.emf]
KANTE 120 L BIORAZGRADIVI   OTPAD





KANTE 120 L


MJEŠANI KOMUNALNI OTPAD





KOMPOSTERI


325 L





ODLAGANJE NA KUĆNOM PRAGU





1100L KONTEJNERI


STAKLO


PLASTIKA


METAL


PAPIR


              TEKSTIL





25 ZELENIH OTOKA NA PODRUČJU GRADA SENJA





KANTE 120 L


STAKLO


PLASTIKA


 PAPIR














KOMPOSTANA


„SVETI JURAJ“





CENTAR ZA ODLAGANJE


GRAĐEVINSKOG OTPADA








RECIKLAŽNO DVORIŠTE „SENJ“





PRETOVARNA STANICA


„NOVI VINODOLSKI“





CGO „MARIŠĆINA“





CGO „MARIŠĆINA“





PRETOVARNA STANICA               „NOVI VINODOLSKI“








22,76 KM





RECIKLAŽNO DVORIŠTE SENJ





65,5 KM KM








USTANOVA ZA RAZVOJ GRADA SENJA                                                                                                                               Obala dr. Franje Tuđmana 2,53270 SENJ, tel.053-882-080, tel./fax.;053-884-833, e-mail;info@ras.hr.      Senj, rujan  2015.g.

USTANOVA ZA RAZVOJ GRADA SENJA

Obala dr. Franje Tuđmana 2, 53270 SENJ, info@ras.hr


